# راسته

گزارش جامع ممیزی، معماری هدف و نقشه‌راه انتشار

System Design RFC  •  نسخهٔ اجرایی 2026-08-02

| وضعیت | NO-GO فعلی؛ برنامهٔ رفع موانع انتشار |
| --- | --- |
| دامنه | KMP Android / iOS / Web / Desktop + Kotlin Spring Boot |
| خط مبنای کلاینت | 2a53bcf |
| خط مبنای سرور | 66c83ed |
| اعتبارسنجی | JVM/JS compile موفق؛ ۴ تست سرور موفق |
| مخاطب | مالک محصول، تیم مهندسی، عامل‌های هوش مصنوعی و reviewer |

تصمیم محوری: راسته باید لایهٔ دیجیتال یک بازار واقعی باشد؛ نه نسخهٔ کوچک‌تر دیوار، ترب یا باسلام.

# فهرست مطالب

• خلاصهٔ مدیریتی و حکم انتشار

• ممیزی وضعیت فعلی KMP و بک‌اند

• تحلیل بازار، رقبا و راهبرد محصول

• معماری هدف و قراردادهای سیستم

• ممیزی طراحی، واکنش‌گرایی و دسترس‌پذیری

• آمادگی انتشار و چک‌لیست عملیاتی

• پرامپت مادر اجرای خودکار

• کاتالوگ ۱۶ مرحلهٔ اجرایی و معیار پایان

# خلاصهٔ مدیریتی

پروژه از نمونهٔ اولیه فراتر رفته و breadth فنی قابل‌توجهی دارد، اما هنوز production-ready نیست. معماری ماژولی پایه مناسب است؛ دوگانگی دامنهٔ تجارت و نبود کنترل‌های حیاتی مشکل اصلی‌اند.

موانع stop-ship شامل TLS ناامن، مالکیت ناکافی سفارش، exploit مبلغ منفی کیف پول، مبلغ اشتباه پرداخت ترکیبی، callback و idempotency ناقص، migration غیرنسخه‌دار، session/log ناامن و نبود تست مؤثر است.

راهبرد پیشنهادی، تمرکز بر یک micro-cluster و سه حالت مستقل SHOWCASE، RESERVABLE و BUYABLE است. توسعهٔ سراسری، سبد چندفروشندگی و قابلیت‌های نمایشی تا اثبات نقدشوندگی محلی عقب می‌افتند.

| اکنون | اولویت بعدی | مقصد |
| --- | --- | --- |
| قابل‌کامپایل، اما NO-GO برای پول واقعی | رفع P0، Flyway، تست، دامنهٔ واحد و session امن | پایلوت خوشه‌ای با WVLO و single-shop pickup-first |

# ممیزی وضعیت فعلی پروژهٔ راسته

## 1. نتیجهٔ مدیریتی

پروژه از مرحلهٔ نمونهٔ نمایشی عبور کرده و حجم قابل‌توجهی کد و API دارد، اما هنوز production-ready نیست. کلاینت و سرور هر دو modular monolith هستند و برای ادامه انتخاب مناسبی‌اند؛ مشکل اصلی نبود ماژول نیست، بلکه موازی‌شدن دو مدل تجارت، ضعف تست، نقص کنترل‌های مالی/امنیتی و گسترش سطحی فیچرهاست.

ارزیابی فعلی:

| محور | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| کامپایل کلاینت | سبز | JVM و JS در baseline فعلی موفق |
| تست سرور | زرد | ۴ تست موفق، اما پوشش مسیرهای حیاتی تقریباً صفر |
| معماری ماژولی | زرد | لایه‌بندی خوب، coupling و دو دامنهٔ موازی زیاد |
| امنیت | قرمز | TLS ناامن، IDOR، token/log/config ناامن و seed ریسکی |
| پول و پرداخت | قرمز | مبلغ ترکیبی اشتباه، wallet exploit، callback/idempotency ناقص |
| داده و migration | قرمز | ddl-auto=update و init script غیرنسخه‌دار |
| تجربه چندپلتفرمی | زرد/قرمز | targetها تعریف شده‌اند، parity و release pipeline کامل نیست |
| طراحی/دسترسی‌پذیری | زرد | design system موجود، اما responsive/a11y/IA ناتمام |
| آمادگی عملیات | قرمز | SLO، metrics، tracing، backup/restore و runbook ناکافی |
| آمادگی کسب‌وکار | زرد | مسئله و عرضه روشن، اما MVP بیش‌ازحد گسترده و نقش حقوقی نامشخص |

تصمیم stop-ship: تا taskهای 01، 02 و 03 و بخش‌های بحرانی 12 تکمیل نشوند، نباید پرداخت واقعی یا انتشار عمومی انجام شود.

## 2. روش و دامنهٔ بررسی

بررسی ایستا روی دو مخزن و فایل‌های build/workflow/config؛

inventory ماژول، entity، controller، service و screen؛

ممیزی معماری، authorization، concurrency، money، privacy، release و UX؛

Hallmark audit روی طراحی کدشده و design system؛

اجرای واقعی:

Rasteh_KMP: :composeApp:compileKotlinJvm و :composeApp:compileKotlinJs موفق؛

Rasteh_Kotlin_Spring_Boot: test موفق، ۴ تست، صفر failure/error/skipped.

محدودیت‌ها:

اپ روی دستگاه، browser و simulator اجرا نشد؛ screenshot/runtime/performance audit انجام نشده است.

signing، store submission، درگاه واقعی، SMS واقعی، production database و شبکهٔ واقعی آزموده نشدند.

هیچ مقدار secret یا credential در این گزارش بازتولید نشده است.

فایل RTK.md که در دستور workspace ارجاع شده بود، در هیچ‌یک از دو مخزن یافت نشد.

## 3. تصویر کلاینت KMP

### 3.1 ساختار

کلاینت حدود ۶۹۲ فایل Kotlin و نزدیک ۴۷ هزار خط دارد. ۲۲ ماژول Gradle از settings.gradle.kts:47-69 ثبت شده‌اند:

shell: composeApp؛

core: common, domain, data, network, designSystem, navigation؛

feature: auth, main, bazaar, cart, catalog, blog, settings, profile, orders, details, support؛

admin: products, orders, options, wallet, blog.

targetهای Android، iOS ARM64 device/simulator، JVM Desktop و JS Browser تعریف شده‌اند. compile/target Android برابر 36 و minSdk برابر 24 است. Android release فعلاً minification را غیرفعال دارد و versioning ابتدایی است.

### 3.2 نقاط قوت

تفکیک feature/core و استفاده از Koin، Ktor و Compose Multiplatform؛

design tokens، dark theme، RTL و adaptive navigation rail؛

domain/data/network separation برای بسیاری از مسیرها؛

API و UI قابل‌توجه برای مصرف‌کننده، فروشنده و ادمین؛

compile موفق JVM/JS روی baseline.

### 3.3 بدهی ساختاری

چند فایل blast radius بالایی دارند:

feature/details/.../DetailsScreen.kt حدود ۱۳۰۴ خط؛

feature/profile/.../ProfileScreen.kt حدود ۹۵۷ خط؛

feature/admin/products/.../ManageProductViewModel.kt حدود ۸۲۵ خط؛

feature/admin/products/.../ManageProductScreen.kt حدود ۸۰۳ خط؛

core/navigation/.../AppNavigation.kt حدود ۷۲۷ خط.

core:navigation به featureها وابسته است و app نیز دوباره همهٔ featureها را می‌شناسد. این وارونگی باعث coupling، build سنگین، routeهای بدون guard و سختی lazy loading شده است. هدف task 04 این است که هر feature یک entry/route registrar ارائه کند و app shell آن‌ها را compose کند.

### 3.4 دو commerce stack

در کلاینت دو مدل مستقل وجود دارد:

core/domain/.../catalog/Product.kt + cart/checkout/order/payment؛

core/domain/.../marketplace/Product.kt + shop order/history/detail جدا.

Screen.kt و AppNavigation.kt نیز دو product detail، دو order history و جریان‌های متفاوت دارند. نتیجه این است که محصول فروشگاه بازارچه از variant/inventory/payment کامل بهره نمی‌برد و محصول قابل‌پرداخت کلاسیک، shop ownership ندارد.

### 3.5 ریسک‌های بحرانی کلاینت

#### پرداخت اشتباه به‌عنوان موفقیت

AppNavigation.kt:95-101 deep-link status را route می‌کند؛

AppNavigation.kt:682-698 آرگومان success/error را در composition نهایی مصرف نمی‌کند؛

PaymentViewModel.kt:24-44 با ورود به صفحه همیشه cart را پاک می‌کند؛

PaymentCompleted.kt:47-67 موفقیت پاک‌کردن cart را موفقیت خرید نمایش می‌دهد.

اثر: callback ناموفق یا دستکاری‌شده می‌تواند cart را خالی و پیام موفقیت نشان دهد، بدون verify وضعیت سفارش از سرور.

#### سفارش تکراری

CheckoutScreen.kt:270-276 و CheckoutViewModel.kt:236-301 guard کامل UI/domain ندارند؛ هر کلیک می‌تواند order/payment attempt جدید بسازد. راه‌حل فقط disable دکمه نیست؛ client attempt id و server idempotency key هر دو لازم‌اند.

#### token و log

TokenManager.kt:18-33 tokenها را در Settings عمومی ذخیره می‌کند؛

Android از SharedPreferences، iOS از NSUserDefaults و Web از browser storage استفاده می‌کند؛

HttpClientFactory.kt:41-48 همیشه LogLevel.ALL دارد؛

ResultHandler.kt response/error body و stack trace را log می‌کند.

اثر: token، پروفایل، سفارش و wallet می‌توانند وارد log یا storage قابل‌خواندن شوند.

#### محیط تولید

PlatformConfig.*.kt برای هر target URL متفاوت و hardcoded دارد: tunnel موقت Android، API دیگری برای JS و localhost/HTTP برای iOS/JVM. Android نیز cleartext را سراسری فعال کرده است. artifactهای فعلی reproducible production config ندارند.

#### cancellation و money

ResultHandler.kt با catch(Exception) می‌تواند CancellationException را ببلعد و state قدیمی تولید کند. در domainهای catalog، marketplace، order، wallet و service از Double برای پول استفاده شده و rounding/serialization مالی قابل‌اعتماد نیست.

### 3.6 تست و CI کلاینت

هیچ commonTest, androidTest, iosTest, jsTest, jvmTest یا *Test.kt پیدا نشد. CI خودکار فقط JVM/JS compile می‌کند؛ Android artifact debug است، iOS best-effort و Web از development distribution استفاده می‌کند چون production minification با OOM روبه‌رو شده است.

## 4. تصویر بک‌اند

### 4.1 ساختار

سرور یک modular monolith با Kotlin 2.2.21، Spring Boot 4.0.3، Java 17، MVC/JPA/Security و PostgreSQL است:

حدود ۳۷۲ فایل Kotlin و ۱۳٬۵۰۰ خط کد؛

۶۹ controller؛

۶۱ service؛

۱۰۹ repository declaration؛

۶۱ entity؛

حدود ۲۲۳ مرز تراکنش؛

فقط یک فایل تست با ۴ تست واحد.

bounded areaهای فعلی شامل identity, marketplace, catalog, cart, order, payment, wallet, interaction, discount, customer, blog, story, features, services, engagement, advanced, admin و shared است.

### 4.2 نقاط قوت

انتخاب modular monolith برای این مرحله مناسب است؛

domainهای متعدد و API گسترده وجود دارد؛

مدل کلاسیک variant/inventory از مدل سادهٔ بازارچه غنی‌تر است؛

در مسیر order کلاسیک برخی lock/versionها وجود دارند؛

PostgreSQL، validation، security و OpenAPI dependencies حاضرند.

### 4.3 دو مسیر تجارت متناقض

products → variants → inventory → cart → orders → payment/wallet

shops → shop_products → marketplace_orders

catalog/.../ProductEntity.kt shop ندارد؛ marketplace/.../ShopProductEntity.kt variant، inventory reservation، cart، address و payment ندارد. Admin stats نیز عمدتاً stack کلاسیک را می‌شمارد. یکپارچه‌سازی این دو مهم‌ترین تصمیم معماری است.

### 4.4 نقص‌های stop-ship سرور

#### TLS ناامن

RastehApplication.kt:23-44 trust manager و hostname verifier ناامن تعریف می‌کند. این ریسک MITM روی ارتباط درگاه/SMS است و باید پیش از هر انتشار حذف شود.

#### seed و secret defaults

application.properties fallbackهای حساس و seed روشن دارد و DataSeeder.kt/MarketplaceShopSeeder.kt حساب‌های ثابت می‌سازند. production باید fail-fast باشد، seed فقط profile توسعه/تست اجرا شود و تمام credentialهای در معرض ریسک rotate شوند.

#### IDOR و admin boundary

order/api/OrderController.kt:43-53 و OrderService.kt:244-254 اجازه می‌دهند کاربر authenticated بدون scope مالکیت shipping یا tracking سفارش دیگر را لمس کند. بعضی admin controllerها نیز annotation صریح ندارند. policy باید deny-by-default و query باید owner/shop scoped باشد.

#### wallet exploit و هم‌زمانی

DTOهای wallet validation کافی ندارند. WalletService.kt:53-81 با مبلغ منفی می‌تواند balance را افزایش دهد؛ entity version/lock و ledger immutable ندارد. این نقص مالی مستقیم است.

#### callback و پرداخت ترکیبی

callback در PaymentController.kt:40-57 است ولی در whitelist SecurityConfig.kt نیست و ممکن است 401 شود؛

PaymentService payment attempt تکراری و verify بدون lock/CAS می‌سازد؛

unique constraint روی authority/order/business reference دیده نمی‌شود؛

OrderService مبلغ wallet/gateway را جدا می‌کند، اما PaymentController.kt:28-31 کل totalPrice را به gateway می‌دهد.

اثر: callback واقعی fail، double processing یا charge دوبارهٔ سهم پرداخت‌شده از wallet.

#### marketplace order

MarketplaceOrderService.kt quantity منفی، stock بدون lock/version، status transition آزاد و compensation ناقص دارد. oversell، افزایش ساختگی موجودی و state نامعتبر محتمل است.

#### migration

application.properties از ddl-auto=update استفاده می‌کند. init scriptها فقط هنگام volume جدید Docker اجرا می‌شوند، تعداد tableها با entityها همخوان نیست و config مهاجرت سفارشی خطاها را swallow می‌کند. Flyway/Liquibase وجود ندارد.

#### upload

FileStorageService.kt نام اصلی را وارد path دیسک local می‌کند. controllerها عمدتاً به client contentType اعتماد دارند و فایل‌ها عمومی سرو می‌شوند. object storage، magic-byte validation، re-encode، AV scan و lifecycle لازم است.

## 5. وضعیت فیچرها

معیارها:

پایه موجود: مسیر API/UI قابل‌شناسایی است، نه لزوماً production-ready.

ناقص: بخشی از lifecycle یا اتصال اصلی کم است.

نمایشی: façade/placeholder یا داده بدون invariant مالی/عملیاتی.

مفقود: نیاز صریح محصول بدون implementation معنی‌دار.

| حوزه | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ثبت‌نام/login/JWT/refresh/profile/address | پایه موجود | OTP/session hardening و account lifecycle ناقص |
| شهر/راسته/پاساژ/location | پایه موجود | shop lat/lng و geo search/PostGIS ناقص |
| ثبت و تأیید فروشگاه | پایه موجود | KYB، مدارک، audit، claim و membership ناقص |
| نقش CUSTOMER/VENDOR/ADMIN | پایه موجود | SUPERADMIN در کلاینت ناسازگار؛ multi-role و MARKETER مفقود |
| بازاریاب میدانی | مفقود | maker-checker، assignment، incentive و anti-fraud ندارد |
| ویترین فروشگاه | پایه موجود | مدل جدا، media/category/variant محدود |
| فروش مستقیم فروشنده | ناقص | marketplace order به payment/address/shipping وصل نیست |
| catalog/variant/inventory کلاسیک | نسبتاً موجود | فروشگاه/offer ندارد |
| cart/discount/order کلاسیک | ناقص | pricing snapshot، refund، idempotency و discount consistency مشکل دارد |
| زرین‌پال | ناقص/stop-ship | callback، مبلغ ترکیبی، verify و idempotency blocker |
| wallet/withdrawal | stop-ship | validation، ledger و concurrency ناامن |
| bookmark/favorite/save | موجود ولی تکراری | مدل‌های موازی نیاز به ادغام دارند |
| chat/offer | CRUD پایه | pagination، realtime، notification و cross-shop invariant ناقص |
| review/report | پایه | verified outcome، self-review guard و moderation audit ناقص |
| blog/story/media | پایه | upload security/lifecycle ناقص |
| orders/tracking | دوگانه | ownership و state machine ناقص |
| Visual Search | placeholder | صفحهٔ «به‌زودی» |
| Concierge | نمایشی | FAQ ثابت، نه سرویس هوشمند/عملیاتی |
| Wayfinding | ناقص | فهرست طبقات؛ نقشه/graph navigation فاز بعد |
| Video Player | ناقص | iOS/Web/Desktop پیاده نشده |
| flash sale/group buy/loyalty/alert | façade | به checkout/inventory/notification کامل وصل نیست |
| gift card/subscription/escrow/parking/live | نمایشی/پرریسک | جریان مالی واقعی یا validation کافی ندارد |
| payout/commission/settlement/invoice/tax | مفقود | برای marketplace تراکنشی ضروری |
| privacy export/delete/retention | مفقود | deactivate جای deletion workflow نیست |
| observability/backup/DR/runbook | مفقود | release blocker عملیاتی |

## 6. معماری و نقش‌های کاربری

مدل فعلی «یک enum نقش سراسری» برای بازارگاه مناسب نیست. کاربر می‌تواند هم مشتری و هم مالک یک فروشگاه و هم مدیر فروشگاه دوم باشد. پیشنهاد:

PlatformRole: USER, ADMIN, SUPERADMIN, FIELD_AGENT, AGENT_SUPERVISOR؛

ShopMembershipRole: OWNER, MANAGER, STAFF, CATALOG_EDITOR, ORDER_OPERATOR؛

vendor یک capability ناشی از عضویت approved است، نه یک role جهانی؛

authorization ترکیب RBAC + ABAC مالکیت/عضویت فروشگاه باشد.

بازاریاب فقط draft/verification evidence می‌سازد. تأیید نهایی فروشگاه، تغییر مالکیت و تغییر حساب تسویه نیازمند checker مستقل و audit trail است.

## 7. کیفیت داده و performance

بیشتر APIهای marketplace List بدون pagination برمی‌گردانند؛

queryهای search از %query% و full scan استفاده می‌کنند؛

dashboard و analytics برای count، collectionهای کامل را می‌خوانند؛

N+1 در wallet/admin محتمل و شناسایی شده است؛

schema فاقد بسیاری از CHECK, FK و unique invariantهای پول/stock/status است.

هدف: pagination سقف‌دار، projection/aggregate SQL، PostgreSQL FTS/pg_trgm، PostGIS، indexهای composite و query budget در تست.

## 8. حریم خصوصی و عملیات

داده‌های حساس شامل token، پروفایل، آدرس، location، chat، IBAN، order snapshot، مدارک فروشنده و audit مالی‌اند. اکنون data inventory، purpose registry، retention matrix، export/delete، consent ledger و immutable admin audit کامل وجود ندارد.

در عملیات نیز actuator/micrometer/tracing/health، readiness، request-id، alert، backup/restore drill و distributed lock برای scheduled jobs کامل نیست. Dockerfile non-root/healthcheck ندارد.

## 9. اولویت‌بندی نهایی

### P0 — قبل از هر پرداخت/انتشار

TLS ناامن سرور؛

wallet مبلغ منفی و concurrency؛

IDOR سفارش و admin deny-by-default؛

مبلغ اشتباه gateway و callback/idempotency؛

callback کلاینت و پاک‌شدن cart؛

seed/secrets/log/token storage؛

quantity/stock/status marketplace order.

### P1 — قبل از pilot عمومی

Flyway و schema invariants؛

یکپارچه‌سازی commerce stack؛

role/membership/field agent؛

تست integration/security/concurrency؛

production environments و HTTPS؛

privacy/account deletion؛

upload امن و observability.

### P2 — برای product-market fit

shop claim و geospatial directory؛

Product/Variant/ShopOffer/InventorySnapshot؛

search/SEO/freshness؛

reservation/quote/verified review؛

vendor/admin/agent workspace؛

responsive/accessibility/i18n.

### P3 — پس از اثبات pilot

flash sale، group buy، loyalty، subscription، gift card، escrow، parking، live، advanced AI، چندفروشندگی در یک cart و B2B wholesale.

## 10. جمع‌بندی

دارایی اصلی فعلی پروژه breadth کد، شناخت دامنه و یک design/network/domain پایهٔ قابل‌استفاده است. بزرگ‌ترین تهدید نیز همین breadth است: قابلیت‌های زیاد و دو مسیر تجاری اجازه نمی‌دهند هستهٔ marketplace عمیق و قابل‌اعتماد شود. مسیر درست، توقف گسترش feature، رفع P0ها، انتخاب مدل canonical، ساخت یک micro-cluster و اندازه‌گیری نتیجهٔ محلی تأییدشده است.

# استراتژی محصول و تحلیل رقبا

## خلاصهٔ تصمیم

راسته نباید با «بیشترین تعداد آگهی»، «ارزان‌ترین قیمت کل کشور» یا «بیشترین فیچر» وارد رقابت شود. جایگاه قابل‌دفاع آن تقاطع سه بازار است:

دایرکتوری محلی و قابل‌جستجو؛

کاتالوگ و موجودی واقعی فروشگاه فیزیکی؛

بازارگاه اختیاری که از ویترین و رزرو شروع می‌شود و فقط بعد از بلوغ عملیات به خرید کامل می‌رسد.

وعدهٔ مرکزی پیشنهادی:

«قبل از رفتن به بازار، بدان کدام مغازه کجاست، چه چیزی دارد، آخرین بار چه زمانی موجودی‌اش را تأیید کرده، و آیا می‌توانی حضوری ببینی، رزرو کنی یا آنلاین بخری.»

تحقیق وب در 2026-08-02 انجام شده است. اعداد رقبا، هرجا ذکر شوند، ادعای خود همان پلتفرم‌اند و آمار مستقل بازار محسوب نمی‌شوند.

## ماتریس بازار

| الگو | نمونه‌ها | نقطه قوت | شکاف قابل‌استفاده برای راسته |
| --- | --- | --- | --- |
| نیازمندی افقی | دیوار، شیپور، Ring.ir، Facebook Marketplace | ثبت سریع، تنوع و نقدشوندگی | فروشگاه پایدار، داده ساخت‌یافته و freshness ضعیف‌تر |
| دایرکتوری محلی | بهترینو، Google Business Profile، Yelp | کشف مکان، نظر، SEO | موجودی، واریانت و معامله عموماً کم‌عمق |
| مقایسه قیمت | ترب، ایمالز | Product → Seller Offer و intent خرید | تجربهٔ پاساژ، مسیر، مشاهده حضوری و کالای غیر‌استاندارد |
| بازارگاه تراکنشی | باسلام، Etsy | اعتماد، checkout، حمایت خریدار | هزینه بالای پشتیبانی، مرجوعی، تسویه و اختلاف |
| شبکه محلی | Nextdoor | تراکم و اعتماد محله | indexability و کاتالوگ عمومی محدود |
| کشف روی فروشگاه مستقل | Shopify Shop | follow/save/order روی storefrontهای مستقل | نیازمند قرارداد داده و فروشگاه‌های دیجیتال بالغ |
| عمده‌فروشی | Faire | کاهش ریسک سفارش اول و رابطه B2B | مناسب فاز دیرتر، نه MVP مصرف‌کننده |

## رقبای ایرانی

### دیوار

دیوار واحد اصلی محتوا را «آگهی» نگه می‌دارد و تجربه را بر شهر، دسته‌بندی و معاملهٔ بی‌واسطه بنا کرده است. درس آن برای راسته، اصطکاک پایین ثبت و قدرت صفحات شهری است؛ اما راسته نباید آگهی‌های کوتاه‌عمر را جایگزین هویت پایدار فروشگاه کند. منابع: دربارهٔ دیوار، صفحه اصلی دیوار.

### شیپور

شیپور علاوه بر نیازمندی عمومی، بخش فروشگاه‌ها دارد و این یعنی نیاز به storefront پایدار در بازار ایران اثبات شده است. تفاوت راسته باید این باشد که فروشگاه فقط مجموعه‌ای از آگهی‌ها نباشد؛ عضویت، مکان، کاتالوگ، offer و موجودی ساخت‌یافته داشته باشد. منابع: شیپور، FAQ.

### ترب

مهم‌ترین الگویی که باید وام گرفته شود جداسازی «محصول مرجع» از «پیشنهاد فروشگاه» است. صفحه رسمی ثبت فروشگاه می‌گوید فروشگاه فیزیکی می‌تواند محصول موجود را پیدا و فقط قیمت خود را ثبت کند؛ همچنین فروشگاه‌های دارای سایت با دریافت خودکار محصول و به‌روزرسانی قیمت/موجودی کار می‌کنند. این دقیقاً تأیید می‌کند که price و inventory نباید روی entity اصلی Product باشند. منبع: ثبت فروشگاه در ترب، فهرست فروشگاه‌ها.

راسته نباید روی «کمترین قیمت ملی» با ترب رقابت کند. مزیت باید نزدیکی، امکان دیدن حضوری، تحویل امروز، موجودی با timestamp، مسیر داخل پاساژ و کالاهایی باشد که کاملاً استاندارد و قابل‌ادغام نیستند.

### ایمالز

ایمالز خود را مرجع مستقل جستجو و مقایسه معرفی می‌کند، نه فروشگاه، و برای فروشگاه پنل/ثبت دارد. این مدل برای مقایسه خوب است ولی ownership عملیات معامله را به فروشنده منتقل می‌کند. راسته می‌تواند ابتدا همین سطح سبک‌تر را برای SHOWCASE و RESERVABLE بپذیرد و فقط عرضهٔ آماده را وارد BUYABLE کند. منبع: ایمالز.

### باسلام

باسلام نمونهٔ بازارگاه با غرفه، ارتباط مستقیم، پرداخت امن، بازگشت وجه و پنل غرفه‌دار است. صفحه رسمی آن صریحاً پرداخت، تضمین بازگشت، ارتباط با آدم‌ها و مدیریت غرفه را کنار هم قرار می‌دهد. درس مهم: هویت فروشنده و ارتباط انسانی ارزشمند است، ولی transaction ownership هزینهٔ عملیاتی جدی دارد. منابع: باسلام، اعتماد، شرایط استفاده.

### بهترینو

بهترینو جستجو در اطلاعات کسب‌وکارهای محلی، ثبت کسب‌وکار، پنل ادمین و صفحات شهر/محله/دسته را ترکیب می‌کند. benchmark اصلی برای local SEO، claim و ابزار reputation است. راسته باید علاوه بر ستاره، freshness موجودی، verified presence و نرخ پاسخ‌گویی را وارد رتبه‌بندی کند. منابع: بهترینو، درباره بهترینو، قوانین.

### «رینگ»

محتمل‌ترین مصداق درخواست کاربر Ring.ir است و نه Ringo. شواهد عمومی آن را یک پلتفرم آگهی افقی معرفی می‌کنند، ولی خود وب‌سایت در زمان تحقیق به‌شکل پایدار قابل بازرسی نبود. بنابراین تحلیل قابلیت، مقیاس و درآمد آن قطعی نیست. منابع: پست منتسب به Ring.ir در LinkedIn، فهرست ثبتی ثانویه. اگر منظور محصول دیگری بوده، تحلیل باید با لینک دقیق جایگزین شود.

## نمونه‌های خارجی و درس‌ها

### Google Business Profile / Local Inventory

Google Business Profile روی مکان، ساعت کار، تماس، عکس، review و مدیریت مالک بنا شده و owner/manager را جدا می‌کند. این مدل مستقیم از معماری عضویت فروشگاه پیشنهادی حمایت می‌کند. راهنمای شروع، مالک‌ها و مدیرها.

این benchmark برای محصول عالی است، اما منابع رسمی فعلی Google، ایران را در فهرست مناطق پشتیبانی‌نشدهٔ Business Profile، Merchant Center و Google Ads قرار می‌دهند. بنابراین dependency حیاتی عرضه یا رشد راسته نباید روی آن‌ها بنا شود و این وضعیت باید پیش از هر انتشار دوباره بررسی شود.

### Yelp

Yelp صفحهٔ رایگان claim‌شده، جستجو بر اساس دسته/خدمت/مکان، پیام و درخواست quote، پاسخ به review، analytics و تبلیغ اسپانسری ارائه می‌دهد. درس‌ها: رتبهٔ ارگانیک از تبلیغ جدا باشد، seller بتواند پاسخ دهد، و review عمومی با review نتیجه‌تأییدشده یک وزن نداشته باشد. منبع: Yelp Business Page.

### Etsy

Etsy نشان می‌دهد marketplace بدون هویت دسته و داستان فروشنده دفاع‌پذیر نیست. راهنمای فروشنده بر نام، عکس، listing، قیمت، description و پرداخت تأکید می‌کند. برای راسته، هویت هر خوشه—مثلاً راسته روشنایی، مبل یا لباس—باید در UX و محتوا دیده شود. منبع: راهنمای شروع Etsy Shop.

### Facebook Marketplace

Facebook Marketplace روی listing محلی، گفتگو و وضعیت‌های available/pending/sold است. این سادگی برای RESERVABLE مفید است، ولی خود Meta نیز روی trust/safety و محدودیت حمایت از معاملات خارج از checkout تأکید دارد. راسته نباید «پیام ارسال شد» را نتیجهٔ موفق حساب کند. منابع: Marketplace Help، وضعیت sold/pending.

### Nextdoor

درس Nextdoor تراکم محله‌ای است: شبکه‌ای که در یک جغرافیای کوچک ارزش روزانه می‌سازد، از پوشش پراکندهٔ ملی مفیدتر است. راسته باید در هر چرخه یک micro-cluster را پر کند و صفحات عمومی فروشگاه/محصول را برای SEO باز نگه دارد.

### Faire

Faire بازار عمده‌فروشی را با کاهش ریسک اولین سفارش و ابزار رابطه برند/خرده‌فروش رشد داده است. این مسیر برای فاز پلتفرمی آیندهٔ راسته—replenishment و تأمین بین کسبه—ارزشمند است، نه برای MVP. منبع: About Faire.

## جایگاه و مدل محصول

### سه حالت عرضه

| حالت | قیمت | موجودی | CTA | تعهد عملیاتی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHOWCASE | اختیاری | نامعلوم/اختیاری | تماس، ذخیره، مسیریابی | پایین |
| RESERVABLE | ثابت یا quote | قابل استعلام/رزرو | رزرو، درخواست قیمت | متوسط |
| BUYABLE | الزامی و دقیق | رزروپذیر و زمان‌دار | checkout | بالا |

این حالت باید روی Offer فروشگاه باشد، نه روی Product مرجع؛ یک محصول واحد ممکن است در فروشگاهی ویترینی و در فروشگاه دیگر قابل‌خرید باشد.

### گراف مکان

City └── Neighborhood └── Cluster (راسته / بازار / پاساژ) ├── StreetSegment └── Building └── Entrance → Floor → Corridor → Unit └── ShopLocation └── MerchantOrganization

MerchantOrganization باید از ShopLocation جدا باشد؛ یک کسب‌وکار می‌تواند چند شعبه داشته باشد و یک واحد می‌تواند در طول زمان مالک/برند متفاوتی پیدا کند.

### گراف کاتالوگ

Product → Variant → ShopOffer → InventorySnapshot ├── Price ├── Mode ├── FulfillmentOption └── lastConfirmedAt

## استراتژی ورود به بازار

### انتخاب خوشهٔ نخست

به هر خوشه از ۱ تا ۵ امتیاز بدهید:

تراکم فروشگاه و امکان پوشش بالای عرضه؛

ارزش دیدن حضوری و سختی مراجعه بدون اطلاعات قبلی؛

تنوع و غیر‌استانداردبودن کالا؛

همکاری مدیر پاساژ/اتحادیه؛

ریسک حقوقی/مرجوعی؛

امکان عکس و کاتالوگ‌سازی؛

intent جستجو و ظرفیت referral؛

امکان pickup و رزرو.

برای شروع، دسته‌های پرریسک مثل دارو، طلا یا کالای شدیداً تنظیم‌شده مناسب نیستند. دسته‌ای تصویری، متمایز و حضوری‌محور انتخاب شود.

### Concierge + Claim

چرخه عرضه:

Mapped → Contacted → Consented → Draft Created → Physically Verified → Owner Claimed → Catalog Activated → First Customer Value → 30-day Active

بازاریاب draft می‌سازد؛ مالک claim می‌کند؛ reviewer مستقل تأیید می‌کند. بازاریاب نباید فروشگاه خودش را approve کند، مالکیت/حساب تسویه را تغییر دهد یا دادهٔ ساختگی تولید کند.

پاداش بازاریاب سه‌مرحله‌ای باشد:

claim و تأیید مالک؛

فعال‌شدن کاتالوگ با کیفیت حداقل؛

ماندگاری ۳۰روزه یا اولین outcome واقعی.

## اعتماد و کیفیت

### badgeهای مستقل

موبایل تأییدشده؛

هویت مالک تأییدشده؛

حضور فیزیکی تأییدشده؛

مجوز/مدرک فعالیت بررسی‌شده؛

حساب تسویه تطبیق‌داده‌شده؛

آخرین بازتأیید.

مدرک خام عمومی نشود؛ فقط status و تاریخ/مرجع بررسی نمایش داده شود.

### freshness

هر ShopOffer دارای lastConfirmedAt و expiresAt باشد.

SLA بر اساس دسته تعریف شود.

offer منقضی از «موجود» به «نیازمند استعلام» تنزل کند.

فروشنده تأیید یک‌لمسی و bulk import داشته باشد.

لغو به‌علت عدم موجودی seller health را کاهش دهد.

### review

سه نوع review با وزن جدا:

خرید تأییدشده؛

رزرو/مراجعه تأییدشده؛

نظر عمومی.

جایگاه اسپانسری باید برچسب واضح داشته و هیچ‌وقت به‌عنوان رتبهٔ ارگانیک پنهان ارائه نشود.

## ترتیب تراکنش

تماس و مسیریابی؛

رزرو بدون پرداخت؛

بیعانه از طریق شریک مجاز؛

خرید تک‌فروشگاهی با pickup؛

ارسال توسط فروشنده؛

حمل یکپارچه؛

سبد چندفروشندگی فقط پس از اثبات نیاز.

کیف پول، امانت پول و تسویه چندطرفه بدون ساختار حقوقی و شریک پرداخت مجاز ساخته نشود.

## مدل درآمدی

### فاز عرضه‌سازی

پروفایل و claim پایه رایگان؛

ویترین پایه رایگان؛

onboarding اولیه یارانه‌ای؛

بدون هزینه برای listing تا اثبات تقاضا.

### پس از اثبات ارزش

اشتراک Pro: چند کاربر، import، analytics، automation، promotion و freshness tools؛

Local Deals و sponsored placement شفاف؛

CPC فقط با تعریف کلیک معتبر و گزارش قابل‌اعتراض؛

lead fee برای reservation/quote در دسته مناسب؛

commission فقط روی transaction پردازش‌شده در راسته؛

اشتراک B2B مدیر پاساژ/اتحادیه.

برای یک outcome واحد هم‌زمان CPC سنگین و commission دریافت نشود مگر value و تعرفه کاملاً روشن باشند.

## شاخص شمال‌ستاره

Weekly Verified Local Outcomes (WVLO):

تعداد زوج یکتای (consumer, shop) در هفته که حداقل یک سفارش تکمیل‌شده، pickup تأییدشده، رزرو انجام‌شده، مراجعه با QR یا quote پذیرفته‌شده دارند.

impression، click، تماس خام، تعداد نصب، تعداد فروشگاه ثبت‌شده و GMV به‌تنهایی North Star نیستند.

### guardrailها

خطای موجودی و لغو؛

شکایت و dispute؛

تقلب review/agent؛

زمان پاسخ پشتیبانی؛

رخداد امنیت/حریم خصوصی؛

سهم نتایج اسپانسری؛

تمرکز exposure روی چند فروشگاه؛

contribution margin هر خوشه.

### فرض‌های اولیهٔ go/no-go

این اعداد فقط فرض pilot هستند و پس از دو cohort باید بازتنظیم شوند:

حداقل حدود ۶۰٪ فروشگاه‌های واجد شرایط خوشه، active و verified؛

حداقل حدود ۸۵٪ offerهای BUYABLE در SLA تازگی؛

کمتر از حدود ۱۵٪ no-result برای intentهای اصلی؛

حدود ۷۰٪ retention ماه دوم فروشنده؛

کمتر از حدود ۳٪ لغو ناشی از عدم موجودی؛

کمتر از حدود ۱٪ شکایت جدی روی سفارش.

## نقشه راه تجاری

### فاز 0: اعتبارسنجی دستی

یک خوشه و حداکثر دو دسته، مصاحبه، نقشه فروشگاه‌ها، concierge، taxonomy و baseline رخدادها. معیار خروج: شواهد تکرارشونده از مسئله و willingness برای claim/update.

### فاز 1: راهنمای زنده

مکان، storefront، ویترین، جستجو، save/follow، contact/direction، reservation، پنل agent/admin و وب indexable. بدون کیف پول، ارسال ملی یا سبد چندفروشندگی.

### فاز 2: نقدشوندگی و freshness

Product/Variant/Offer/InventorySnapshot، bulk update، auto-expire، quote، review معتبر، analytics فروشنده و ranking قابل‌توضیح.

### فاز 3: خرید تک‌فروشگاهی

pickup-first، PSP مجاز، idempotent checkout، refund/dispute، settlement/reconciliation و seller health.

### فاز 4: گسترش خوشه‌ای

فقط به خوشهٔ مجاور پس از سلامت retention، freshness، WVLO و contribution margin خوشهٔ اول.

### فاز 5: moat پلتفرمی

API/POS، route planning داخل پاساژ، cross-referral، B2B replenishment و AI-assisted cataloging با تأیید انسانی.

## ملاحظات ایران

این سند مشاوره حقوقی یا مالیاتی نیست. پیش از انتشار، نقش حقوقی پلتفرم—معرف، بازارگاه یا عامل تراکنش—باید توسط متخصص روشن شود.

قانون تجارت الکترونیکی بر اطلاعات پیش‌قراردادی، هویت فروشنده، هزینه کامل، تحویل، لغو و بازگشت تأکید دارد. WIPO Lex – قانون تجارت الکترونیکی ایران.

الزامات حریم خصوصی، حداقل‌گرایی، رضایت، دسترسی/اصلاح/حذف و retention باید به data inventory و consent ledger تبدیل شوند. دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران.

پرداخت، تطبیق حساب، تسویه، AML و کیف پول باید با PSP/پرداخت‌یار مجاز و مشاور حقوقی طراحی شوند. آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی.

تکالیف صورتحساب و سامانه مؤدیان باید با مشاور مالیاتی بررسی شوند. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

دسترسی و eligibility سرویس‌های انتشار/تبلیغ خارجی برای ایران در زمان انتشار دوباره راستی‌آزمایی شود؛ هیچ provider خارجی یک single point of failure نباشد.

## تصمیم‌های صریح

یک خوشه، نه یک شهر.

یک دامنهٔ واحد، نه دو فروشگاه موازی.

Product جدا از ShopOffer.

نمایش، رزرو و خرید سه mode مستقل.

agent فقط maker؛ owner/admin reviewer.

transaction ابتدا single-shop و pickup-first.

monetization بعد از measurable demand.

تراکم و freshness مهم‌تر از تعداد feature و نصب.

# معماری هدف راسته

## 1. Abstract

معماری هدف یک modular monolith با مرزهای سخت روی PostgreSQL است؛ نه microservice. کلاینت KMP یک app shell سبک دارد و feature entryها را compose می‌کند. هستهٔ دامنه از MerchantOrganization, ShopLocation, Listing, Product, Variant, ShopOffer, InventoryPosition, Reservation, Order, PaymentAttempt و LedgerEntry ساخته می‌شود.

این طراحی سه حالت عرضه را بدون دو stack مستقل پوشش می‌دهد:

SHOWCASE: صرفاً ویترین و تماس/مسیریابی؛

RESERVABLE: استعلام، quote یا رزرو؛

BUYABLE: قیمت/موجودی دقیق و checkout.

## 2. اهداف و موارد خارج از دامنه

### اهداف

منبع حقیقت واحد برای فروشگاه، کالا، موجودی و سفارش؛

پشتیبانی multi-role و چندفروشگاهی؛

authorization server-side بر اساس platform role + shop membership؛

موجودی زمان‌دار و قابل‌رزرو؛

پرداخت idempotent و ledger immutable؛

جستجوی فارسی و geospatial؛

API versioned، paginated و قابل‌مهاجرت؛

privacy، audit و operations قابل اثبات؛

کلاینت responsive و قابل‌انتشار روی چهار target.

### Non-goals فاز MVP

microservice split؛

cart چندفروشندگی؛

کیف پول/escrow داخلی بدون شریک مجاز؛

ارسال سراسری یکپارچه؛

BNPL؛

recommendation ML پیچیده؛

live commerce، group buy، loyalty، gift card و عمده‌فروشی.

## 3. معماری زمینه‌ای

flowchart TB subgraph Clients["KMP clients"] A["Android"] I["iOS"] W["Web"] D["Desktop"] end BFF["Versioned HTTP API / optional Web BFF"] APP["Spring Boot Modular Monolith"] DB[("PostgreSQL + PostGIS + pg_trgm")] OBJ[("Object Storage + CDN")] PAY["Licensed Payment Partner"] MSG["SMS / Push / Email Providers"] OBS["Logs / Metrics / Traces / Alerts"] A --> BFF I --> BFF W --> BFF D --> BFF BFF --> APP APP --> DB APP --> OBJ APP --> PAY APP --> MSG APP --> OBS

Web می‌تواند برای session امن و SEO از BFF/SSR جدا استفاده کند؛ این به معنی microservice دامنه‌ای نیست. session Web ترجیحاً HttpOnly/Secure/SameSite cookie باشد و access token در localStorage ذخیره نشود.

## 4. ماژول‌های سرور

| ماژول | مالکیت داده/رفتار |
| --- | --- |
| Identity & Access | user، session، platform roles، OTP، account lifecycle |
| Merchant & Membership | merchant organization، shop memberships، KYB/claim |
| Directory & Geo | city، neighborhood، cluster، building/unit، shop location |
| Catalog | product master، variant، taxonomy، attributes |
| Listings & Offers | listing mode، shop offer، price، fulfillment، freshness |
| Inventory | position، snapshot، reservation، adjustment |
| Cart & Pricing | single-shop cart، discount، immutable pricing snapshot |
| Orders & Fulfillment | state machine، pickup/shipping، return/cancel |
| Payments & Ledger | payment attempts، verify، refund، ledger، reconciliation |
| Settlement | payout instruction/status؛ فقط با partner/legal design |
| Trust & Interaction | save/follow، review، quote، report، moderation |
| Content & Media | media metadata، lifecycle، stories/blog محدود |
| Notification | outbox consumer، preference، template، delivery status |
| Admin & Audit | approval queues، immutable audit، impersonation control |

ماژول‌ها در یک process/deployment باقی می‌مانند، اما table ownership و service boundary دارند. هیچ repository نباید مستقیماً از ماژول نامرتبط aggregate را mutate کند؛ cross-module command از application service یا event/outbox عبور می‌کند.

## 5. مدل داده canonical

User ├── PlatformRoleGrant └── ShopMembership ──> MerchantOrganization ──> ShopLocation Product ──> Variant └── ShopOffer ──> InventoryPosition ├── InventorySnapshot └── FulfillmentOption Cart ──> PricingSnapshot ──> Order ──> OrderLineSnapshot ├── InventoryReservation ├── PaymentAttempt ├── Refund └── LedgerEntry

### 5.1 مکان و فروشگاه

MerchantOrganization: هویت تجاری؛

ShopLocation: شعبه/واحد فیزیکی با lat/lng و مکان داخل cluster؛

Cluster: راسته، پاساژ یا بازار؛

Building, Entrance, Floor, Corridor, Unit: navigation داخلی؛

temporal occupancy برای تغییر مالک واحد در آینده.

### 5.2 catalog و offer

Product: مشخصات مشترک و غیر‌فروشگاهی؛

Variant: SKU/attribute combination؛

ShopOffer: mode، قیمت، وضعیت و seller-specific content؛

InventoryPosition: مقدار قابل‌فروش/رزرو و version؛

InventorySnapshot: تاریخ و منبع تأیید؛

lastConfirmedAt, expiresAt و freshness status.

پول با Money(minorUnits: Long, currency: CurrencyCode) یا decimal exact در مرز API تعریف شود؛ Double ممنوع.

### 5.3 order و payment

Order فقط یک shop دارد در MVP؛

lineها snapshot عنوان، variant، unit price، discount، tax/fee و seller identity در لحظهٔ خرید را نگه می‌دارند؛

PaymentAttempt کلید idempotency و amount دقیق gateway دارد؛

ledger append-only است و balance projection محسوب می‌شود؛

refund/settlement reference یکتا و قابل reconciliation دارند.

## 6. نقش‌ها و authorization

### Platform roles

USER: قابلیت عمومی؛

FIELD_AGENT: ساخت draft و evidence در assignment مشخص؛

AGENT_SUPERVISOR: بررسی کیفیت agent و assignment؛

ADMIN: queueهای عملیاتی تعریف‌شده؛

SUPERADMIN: مدیریت permission/policy با کنترل شدید.

### Shop membership

OWNER, MANAGER, CATALOG_EDITOR, ORDER_OPERATOR, SUPPORT.

قواعد:

هر endpoint یک permission صریح و scope resource دارد؛

/api/admin/** deny-by-default؛

SUPERADMIN از hierarchy/permission صریح بهره می‌برد، نه string comparison؛

UI route guard فقط UX است؛ server authority نهایی باقی می‌ماند؛

تغییر role، ownership، settlement و verification audit immutable دارد؛

agent نمی‌تواند draft خودش را approve کند.

## 7. lifecycleهای اصلی

### 7.1 onboarding فروشگاه

DRAFT → CONSENTED → SUBMITTED → UNDER_REVIEW → APPROVED → CLAIM_PENDING → ACTIVE ↘ REJECTED / NEEDS_CHANGES ACTIVE → SUSPENDED → REINSTATED ¦ CLOSED

guardها شامل identity، physical presence، duplicate resolution، owner claim و category-specific documents است.

### 7.2 offer

DRAFT → ACTIVE_FRESH → ACTIVE_STALE → INQUIRY_ONLY → ARCHIVED

mode از lifecycle جداست. BUYABLE بدون price، inventory و fulfillment معتبر فعال نمی‌شود.

### 7.3 order

DRAFT → PLACED → PAYMENT_PENDING → PAID → CONFIRMED → READY_FOR_PICKUP / SHIPPED → COMPLETED PAYMENT_PENDING → PAYMENT_FAILED / EXPIRED PLACED¦PAID¦CONFIRMED → CANCEL_REQUESTED → CANCELLED → REFUND_PENDING → REFUNDED

transition table تنها منبع حقیقت است؛ role، current state و side effect برای هر transition تعریف می‌شوند.

## 8. چرخهٔ درخواست خرید

client یک checkoutAttemptId تصادفی پایدار برای cart می‌سازد؛

server کاربر، shop، lineها، price/freshness و inventory را validate می‌کند؛

inventory با lock/version reserve می‌شود؛

pricing snapshot و Order اتمیک ایجاد می‌شوند؛

PaymentAttempt با (orderId, attemptId) unique ساخته می‌شود؛

فقط gatewayPayableAmount به provider ارسال می‌شود؛

callback عمومی اما امضاشده/verify‌شده، attempt را با CAS پردازش می‌کند؛

ledger append و order transition در transaction ثبت می‌شوند؛

outbox event برای notification/analytics منتشر می‌شود؛

client با orderId state را از server می‌خواند؛ deep link به‌تنهایی منبع موفقیت نیست؛

cart فقط پس از state PAID/CONFIRMED و تطبیق lineها پاک می‌شود.

## 9. consistency و idempotency

| عملیات | کلید/guard | راهکار |
| --- | --- | --- |
| ساخت order | userId + checkoutAttemptId | unique constraint و replay همان response |
| payment request | orderId + attemptId | unique و state guard |
| callback verify | provider authority | unique + row lock/CAS |
| inventory reserve | variant/offer id + version | pessimistic lock یا optimistic retry |
| refund | order/payment + refund key | append-only ledger و unique business ref |
| notification | outbox event id | inbox dedupe در consumer |
| agent submission | draft revision | optimistic version و audit |

هیچ retry شبکه‌ای نباید عملیات مالی را دوباره ایجاد کند. retry provider فقط برای خطاهای مشخص، با backoff محدود و correlation id است.

## 10. API contracts

### قواعد عمومی

prefix نسخه مانند /api/v1؛

pagination اجباری با سقف size؛

error envelope پایدار با code, message, correlationId, fieldErrors؛

ETag/version برای ویرایش concurrent فروشگاه/کاتالوگ؛

idempotency header برای createهای حساس؛

ISO-8601 UTC برای timestamp؛

money به minor units + currency؛

enum unknown-safe در client؛

OpenAPI و contract test در CI.

### نمونه Offer

{ "id": "offer_123", "shopId": "shop_42", "variantId": "variant_8", "mode": "BUYABLE", "price": { "minorUnits": 12500000, "currency": "IRR" }, "availability": "IN_STOCK", "availableQuantity": 3, "lastConfirmedAt": "2026-08-02T10:30:00Z", "expiresAt": "2026-08-03T10:30:00Z", "fulfillment": ["PICKUP"] }

## 11. جستجو و رتبه‌بندی

زیرساخت اولیه PostgreSQL + PostGIS + pg_trgm/FTS کافی است. موتور خارجی فقط پس از اندازه‌گیری bottleneck اضافه شود.

سیگنال ranking:

relevance فارسی نرمال‌شده؛

distance و قابلیت دسترسی؛

open now؛

verification؛

freshness؛

response rate؛

cancellation/out-of-stock rate؛

verified outcome rating؛

exploration budget برای فروشگاه جدید.

response باید explanation chipهای قابل‌فهم بدهد: «۲۵۰ متر»، «امروز تأیید شده»، «باز است»، «تحویل حضوری امروز».

Web نیازمند URL canonical، SSR/prerender، structured data (LocalBusiness, Product, Offer, BreadcrumbList)، noindex روی فیلتر thin و sitemap کنترل‌شده است.

## 12. امنیت و حریم خصوصی

TLS پیش‌فرض و certificate validation؛

secret manager/env بدون fallback تولیدی؛

access token کوتاه‌عمر، refresh rotation و revocation؛

Keychain/Keystore/credential store؛ Web با cookie امن/BFF؛

OTP با CSPRNG، hash، attempt/cooldown/rate limit و پاسخ یکنواخت؛

redacted structured logs؛ body/token/OTP/IBAN ممنوع؛

encryption at rest برای اسناد هویتی/PII حساس؛

object storage با random key، magic-byte validation، re-encode/AV scan؛

consent ledger، data inventory، retention و export/correct/delete؛

immutable audit برای admin، agent، money و role changes؛

threat model برای auth، marketplace fraud، upload و payment.

## 13. KMP target architecture

composeApp (app shell, platform bootstrap) ├── core:ui / design-system ├── core:domain-contracts ├── core:network-client ├── core:session ├── core:navigation-contract └── features ├── feature-api (route + public contract) └── feature-impl (screen/viewmodel/internal)

core:navigation نباید implementation همه featureها را import کند. هر feature route registration ارائه می‌کند و app shell capability-aware graph می‌سازد. screenهای بزرگ به state/coordinator/components تقسیم می‌شوند.

platform adapters:

secure storage؛

external browser/deep link؛

media player؛

share/location/permission؛

analytics/crash؛

file picker/camera.

هر adapter support matrix و fallback صریح دارد.

## 14. مهاجرت از وضعیت فعلی

رویکرد expand/contract:

baseline DB و Flyway بدون تغییر behavior؛

tableهای canonical و invariantها؛

backfill product/shop relation و mapping ids؛

API v1 canonical و client adapter؛

dual-read محدود با telemetry؛

انتقال writeها به canonical؛

reconciliation report تا اختلاف صفر؛

freeze endpointهای legacy؛

حذف route/UI stack قدیمی بعد از compatibility window؛

contract migration و پاک‌سازی نهایی در release جدا.

هر مرحله backup، dry-run، row counts، checksum و rollback/roll-forward دارد.

## 15. operational readiness

### SLO پیشنهادی pilot

| شاخص | هدف اولیه |
| --- | --- |
| API availability | 99.5% ماهانه برای pilot |
| search p95 | کمتر از 800ms |
| read API p95 | کمتر از 500ms |
| checkout/order p95 | کمتر از 1500ms بدون زمان provider |
| payment callback processing | 99% زیر 30s |
| notification enqueue | 99% زیر 60s |
| RPO | حداکثر 15 دقیقه |
| RTO | حداکثر 2 ساعت در pilot |

این اهداف پس از load test و ظرفیت واقعی اصلاح شوند.

الزامات:

health/readiness و dependency checks؛

metrics برای auth/order/payment/inventory/outbox؛

trace/correlation id؛

alert بر callback failure، duplicate، negative invariant، queue lag و error budget؛

backup اتوماتیک و restore drill؛

non-root container، pinned base image و SBOM/vulnerability scan؛

canary/blue-green یا rollback نسخه؛

runbook incident و reconciliation روزانه.

## 16. گزینه‌های ردشده

| گزینه | دلیل رد فعلی |
| --- | --- |
| microservices | تیم/ترافیک و مرز دامنه هنوز تثبیت نشده؛ هزینه عملیات بالا |
| ادامه دو stack | تناقض داده و UX و دو برابر شدن bug |
| cart چندفروشندگی در MVP | settlement/refund/fulfillment چندبرابر پیچیده |
| Elasticsearch از روز اول | PostgreSQL برای pilot کافی و ساده‌تر است |
| همه featureها در launch | کاهش عمق هسته و افزایش ریسک اعتماد |
| vendor به‌عنوان global role | چندفروشگاهی و چندنقشی را درست مدل نمی‌کند |

## 17. تصمیم‌های باز

پیش از taskهای وابسته باید تعیین شوند:

نقش حقوقی راسته در MVP: معرف، reservation platform یا marketplace transactional؟

واحد پول contract: IRR یا تومان نمایشی با ذخیره IRR؟

شریک پرداخت/تسویه و امکان split settlement؛

خوشه و دستهٔ نخست؛

support policy و SLA؛

کانال انتشار iOS/Google Play با توجه به eligibility حساب و محدودیت ایران؛

provider نقشه، SMS، push و analytics با fallback؛

دامنه/نام تجاری نهایی و privacy controller قانونی.

## 18. معیار تصمیم نهایی

معماری زمانی موفق است که یک shop approved بتواند یک offer را از ویترین به رزرو و سپس خرید ارتقا دهد، بدون تغییر entity اصلی، و یک consumer بتواند نتیجه را با مکان، freshness و اعتماد ببیند؛ در عین حال هر order/payment تکرارپذیر، auditپذیر و قابل reconciliation باشد.

# ممیزی طراحی، تجربه کاربری و Hallmark

## دامنه و محدودیت

این ممیزی بر کد Compose، design system و handoffهای داخل مخزن انجام شده است. اپ به‌صورت runtime روی چهار target و اندازه‌های واقعی screen مشاهده نشد؛ بنابراین یافته‌های visual regression، contrast واقعی font rendering و interaction latency باید در task 11 با screenshot matrix و device testing تأیید شوند.

## نتیجهٔ کلی

پروژه یک design system مرکزی، palette معنایی، dark theme، RTL، typography فارسی و adaptive navigation rail دارد؛ این‌ها پایه‌های ارزشمندند. مشکل اصلی نبود رنگ و component نیست، بلکه information architecture شلوغ، مصرف کم responsive utilities، leftoverهای برند قبلی، accessibility ناقص و الگوهای هم‌وزن کارت/کاشی است.

### ارزیابی سریع

| محور | وضعیت | ریسک |
| --- | --- | --- |
| هویت بصری | زرد | purple/gradient به‌صورت generic و leftover برند Carmilla |
| IA | قرمز | ۲۰ قابلیت هم‌وزن و journey اصلی نامشخص |
| responsive | قرمز | ابزار موجود، مصرف بسیار محدود |
| RTL فارسی | زرد | direction پایه هست، copy و locale واقعی ناقص |
| accessibility | قرمز | null description و touch target زیر 48dp |
| consistency | زرد/قرمز | icon family، hardcoded color/dp و state borders |
| desktop/web | قرمز | mobile canvas کشیده‌شده و bundle/dev artifact |
| feedback/error/recovery | زرد/قرمز | payment state غلط و placeholderها |

## یافته‌های Hallmark

### H1 — داشبورد کاشی‌های هم‌وزن

Tell: FeaturesLauncherScreen.kt:58-79 بیست قابلیت را در یک آرایهٔ تخت نگه می‌دارد و :102-151 آن‌ها را در grid دو ستونه با وزن بصری برابر نمایش می‌دهد؛ حتی featureهای آزمایشی/به‌زودی کنار مسیرهای حیاتی‌اند.

Severity: زیاد.

اثر: کاربر نمی‌فهمد اقدام اصلی چیست؛ browse shop/product، خرید و پیگیری سفارش با parking، live، escrow و loyalty رقابت بصری دارند. این همان الگوی «feature showroom» است، نه navigation بر اساس intent.

Fix: IA بر اساس journey:

مشتری: جستجو → مقایسه/ذخیره → مسیر/رزرو/خرید → پیگیری؛

فروشنده: وضعیت فروشگاه → freshness کاتالوگ → سفارش/لید → performance؛

ادمین: queue و exception، نه launcher فیچر؛

موارد experimental در Labs/Coming Soon و خارج از primary nav.

### H2 — mobile canvas روی desktop/web

Tell: core/designSystem/.../WindowSize.kt helperهای adaptive مفید دارد، ولی خارج از آن تقریباً فقط MainGraphScreen.kt:133-159 مصرف جدی دیده شد. FeaturesLauncherScreen.kt:102-107 حتی در viewport بزرگ GridCells.Fixed(2) است.

Severity: زیاد.

اثر: فضای دسکتاپ تلف می‌شود، فرم‌ها بیش از حد کشیده یا باریک‌اند، admin workflow چندمرحله‌ای می‌ماند و navigation/product detail از master-detail بهره نمی‌برد.

Fix: الگوی responsive رسمی:

| Window | Navigation | Content |
| --- | --- | --- |
| Compact | bottom bar/single pane | full-width با padding 16 |
| Medium | rail/دو pane اختیاری | max width و grid adaptive |
| Expanded | rail + list/detail | master-detail، side panel و dense tables |

### H3 — token drift و rebrand ناتمام

Tell: Dimens.kt, Shape.kt, Typography.kt, componentهایی مثل CarmillaFilterChip.kt, CarmillaBadge.kt, StoryRing.kt و stringهای Carmilla هنوز نام برند قبلی را دارند. Colors.kt gradient purple را به‌عنوان الگوی اصلی توضیح می‌دهد و چند feature نیز color/dp hardcoded دارند.

Severity: متوسط.

اثر: تیم دو منبع هویت دارد؛ توسعه‌دهنده نمی‌داند کدام token canonical است و خروجی به template عمومی purple-marketplace نزدیک می‌شود.

Fix: namespace و tokenها به Rasteh تغییر کنند، semantic roleها (brand, commerce, location, warning) از decorative color جدا شوند و استفاده مستقیم از Color(...) در featureها lint شود. بنفش می‌تواند accent بماند، اما gradient نباید جای hierarchy و محتوا را بگیرد.

### H4 — iconography و state polish نامنسجم

Tell: ShopDetailScreen.kt:269-311 resource icon و Material icon را در یک action block ترکیب می‌کند. CheckoutScreen.kt:338-341,365-368 ضخامت border انتخاب را از 1 به 1.5dp تغییر می‌دهد و layout shift می‌سازد. price/countها tabular figures/alignment ثابت ندارند.

Severity: متوسط.

Fix: یک icon family و grid سایزبندی، border ثابت با تغییر color/background، alignment عددی و format locale-aware.

### H5 — placeholderها به‌عنوان محصول واقعی

VisualSearchScreen.kt, Concierge، Wayfinding و media playerهای چند target وجود UI دارند ولی outcome واقعی کامل ندارند. حضور CTAهای فعال برای این قابلیت‌ها اعتماد را کم می‌کند.

Severity: زیاد برای release.

Fix: feature flag و status label صادقانه؛ قابلیت ناقص از production navigation حذف شود. «به‌زودی» یک مقصد navigation دائمی نباشد.

## accessibility

اسکن ایستا ۱۱۶ مورد contentDescription = null نشان داد. برخی تزئینی‌اند، اما کنترل‌های تعاملی نیز audit نشده‌اند.

نمونه‌های قطعی:

AdminBlogListScreen.kt:289-305: edit/delete حدود 30dp، بدون label/role؛

QuantityCounter.kt:43-71: حالت Small نزدیک 24dp و Box.clickable بدون semantics استاندارد button؛

CheckoutScreen.kt:331-375: Row و RadioButton هر دو clickable و semantics تکراری؛

icon buttonهای متعدد در featureها description ندارند.

معیار هدف:

touch target حداقل 48dp در Compose؛

label و role برای actionهای icon-only؛

stateDescription برای stock, selected, favorite و order status؛

heading semantics و ترتیب focus درست؛

contrast طبق WCAG AA برای متن معمولی و stateهای focus/error؛

keyboard navigation و focus ring در Web/Desktop؛

screen-reader smoke test Android TalkBack و iOS VoiceOver.

## localization و RTL

۱۳۹ فایل Kotlin literal فارسی دارند. language switch نمی‌تواند UI را واقعاً انگلیسی کند؛ پیاده‌سازی iOS نیز locale resource را کامل تغییر نمی‌دهد.

هدف:

تمام copy در Compose Resources؛

plural، currency، date/time و number locale-aware؛

تست screenshot فارسی RTL و انگلیسی LTR؛

عدم استفاده از arrow/icon جهت‌دار بدون mirroring؛

پشتیبانی search از ی/ي, ک/ك, نیم‌فاصله و رقم فارسی/لاتین.

## معماری اطلاعات پیشنهادی

### مشتری

Home: انتخاب شهر/خوشه، search اصلی، دسته‌های اصلی، «نزدیک و موجود»؛

Search Results: toggle فروشگاه/کالا، map/list، freshness و explainability؛

Shop: هویت، تأییدها، ساعات، مسیر، ویترین/محصول، review، CTA متناسب با mode؛

Product: variant، offerهای فروشگاه، distance/freshness، reserve/buy؛

Saved: فروشگاه‌ها، محصولات، alerts؛

Activity: reservation/order/quote/message timeline؛

Profile: privacy، addresses، notification و account deletion.

### فروشنده

Today: موارد نیازمند اقدام؛

Catalog: freshness queue، bulk edit، media؛

Leads & Orders: quote/reservation/order با SLA؛

Store: profile، hours، location، team؛

Insights: search demand، outcomes، seller health؛

Billing/Settlement فقط برای mode تراکنشی.

### بازاریاب

assigned cluster/map؛

leads و visit plan؛

draft shop capture با offline queue؛

evidence/photo/consent؛

claim handoff و status؛

quality/activation metrics، نه دسترسی مالی.

### ادمین

صفحهٔ اصلی exception queue باشد: shop verification، duplicate، report، payment/reconciliation anomaly، stale inventory و account appeal. dashboard متریک بدون action نباید مرکز IA باشد.

## screen-level redesign priorities

| اولویت | صفحه | تغییر |
| --- | --- | --- |
| P0 | Payment completion | نمایش state واقعی server، retry/recovery و عدم پاک‌کردن cart روی failure |
| P0 | Checkout | CTA idempotent، breakdown پایدار، policy/refund و loading guard |
| P1 | Home/Search | search-first، cluster context، freshness و no-result recovery |
| P1 | Shop/Product | سه mode واضح، verified badges، distance و lastConfirmedAt |
| P1 | Vendor | action queue و bulk freshness به‌جای tabهای صرفاً نمایشی |
| P1 | Agent/Admin | maker-checker، audit timeline و exception workflow |
| P2 | Desktop/Web | master-detail، keyboard، URL/SEO و density مناسب |
| P2 | Profile/Settings | privacy controls، export/delete و language واقعی |

## design system target

### token hierarchy

primitive: color, type, spacing, radius, elevation؛

semantic: surface, content, border, brand, success, warning, destructive, location؛

component: button, field, card, badge, navigation؛

mode/state: default, hover, focus, pressed, disabled, selected, error.

### component contract

هر component باید:

semantics و minimum target داخلی داشته باشد؛

RTL/LTR و dark/light را پشتیبانی کند؛

حالت loading/error/disabled را تعریف کند؛

hardcoded copy نداشته باشد؛

screenshot/golden test در compact و expanded داشته باشد.

## معیار اتمام طراحی

هیچ production route به placeholder ختم نشود؛

critical journeys در compact/medium/expanded تست شوند؛

تمام actionهای icon-only label داشته باشند؛

touch targets و contrast pass؛

keyboard traversal و focus visible در Web/Desktop؛

فارسی و انگلیسی screenshot baseline؛

design token lint و zero raw color برای featureهای مهاجرت‌داده‌شده؛

UX review حضوری با حداقل ۵ مشتری، ۵ فروشنده و ۲ بازاریاب در pilot cluster.

# برنامهٔ جامع آمادگی انتشار

## حکم فعلی

NO-GO برای انتشار عمومی و دریافت پول واقعی.

کلاینت JVM/JS کامپایل و تست‌های موجود سرور سبز هستند، اما این شواهد برای production کافی نیستند. P0های امنیت، پرداخت، wallet، ownership، migration و session می‌توانند به افشای داده، دستکاری سفارش یا خطای مالی منجر شوند.

## گیت‌های اجباری

| Gate | وضعیت فعلی | شرط GO |
| --- | --- | --- |
| G1 Security stop-ship | رد | TLS امن، seed/secrets، IDOR/admin policy، token/log hardening |
| G2 Financial correctness | رد | Money دقیق، idempotency، amount صحیح، ledger/refund/reconciliation |
| G3 Data migration | رد | Flyway baseline، ddl-auto=validate، backup/restore rehearsal |
| G4 Test evidence | رد | integration/security/concurrency/E2E و CI required |
| G5 Product coherence | رد | یک commerce domain و سه listing mode |
| G6 Privacy/legal | رد | policy، consent، account deletion، seller/return/payment sign-off |
| G7 Operations | رد | health/SLO/alerts/on-call/runbook/DR |
| G8 Platform artifacts | رد | release signing و store/build validation برای هر target |
| G9 Pilot readiness | رد | micro-cluster، support team، analytics و rollback |

هیچ تصمیم مدیریتی نباید G1 تا G4 را waive کند. G5 تا G9 فقط با risk acceptance مکتوب و دامنهٔ pilot بسته قابل تعدیل‌اند.

## 1. اقدامات stop-ship

### سرور

حذف trust-all TLS و hostname verifier در RastehApplication.kt؛

production fail-fast برای JWT/payment/SMS/database secrets؛

seed فقط در dev/test و rotate هر credential در معرض ریسک؛

deny-by-default برای admin و owner/shop scoped access برای order tracking/shipping؛

جلوگیری از amount منفی و ساخت ledger/lock برای wallet؛

permit دقیق callback درگاه، verify server-side و idempotency/unique constraint؛

charge فقط gatewayPaidAmount، نه total پس از استفاده از wallet؛

validation quantity، inventory lock/reservation و order transition table؛

توقف/feature flag endpointهای مالی نمایشی مثل gift card/escrow/subscription تا تکمیل.

### کلاینت

payment completion فقط از وضعیت server و orderId نتیجه بگیرد؛

cart فقط پس از PAID/CONFIRMED پاک شود؛

checkout in-flight guard + idempotency key؛

logging body/header حساس در release خاموش و redacted شود؛

secure token/session storage؛

URL و flavorهای dev/stage/prod یکپارچه و HTTPS-only؛

CancellationException دوباره throw شود؛

route guard capability-aware؛ امنیت نهایی در server.

## 2. بک‌اند و زیرساخت تولید

### محیط‌ها

حداقل سه محیط مستقل:

| محیط | داده | درگاه/SMS | دسترسی | هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dev | synthetic | sandbox/fake | تیم توسعه | توسعه سریع |
| staging | anonymized/synthetic | sandbox واقعی | VPN/allowlist | rehearsal و E2E |
| production | واقعی | provider production | least privilege | سرویس عمومی |

config schema مستند و validation startup داشته باشد. هیچ fallback حساس در production قابل‌قبول نیست. CORS allowlist دقیق دامنه‌های Web/ops، credentials policy سازگار و CSRF متناسب با نوع session لازم است.

### دیتابیس

Flyway baseline از schema موجود؛

migrationهای forward-only با checksum؛

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate در stage/prod؛

FK/CHECK/UNIQUE برای amount، quantity، status، idempotency و authority؛

PostgreSQL production با encryption، PITR و backup؛

restore drill و زمان واقعی RPO/RTO؛

migration rehearsal روی clone staging؛

connection pool، slow query log، index و query budget.

### media

object storage و CDN به‌جای filesystem container؛

random object key، original name فقط metadata؛

size/count limit؛

magic-byte/MIME allowlist؛

image re-encode و metadata stripping؛

AV scan برای فایل‌های مجاز؛

signed upload/download در دادهٔ خصوصی؛

lifecycle و orphan cleanup.

### runtime/container

image چندمرحله‌ای، base image pinned و non-root؛

health/readiness؛

graceful shutdown؛

CPU/memory limit و JVM sizing؛

SBOM، dependency/vulnerability scan و image signing؛

rollout canary/blue-green یا rollback اثبات‌شده؛

scheduled job با distributed lock.

## 3. امنیت و privacy

### session

Android: Keystore-backed encrypted storage؛

iOS: Keychain با accessibility مناسب؛

Desktop: OS credential vault؛

Web: ترجیحاً HttpOnly + Secure + SameSite cookie با BFF؛ access token حافظه‌ای اگر BFF ممکن نیست؛

refresh token rotation، reuse detection و revocation؛

logout تمام cache/profile user-specific را پاک کند؛

reset password همه sessionها را revoke کند.

### API/security controls

rate limit برای OTP/login/reset/search/report/upload/payment؛

CSPRNG و hashed OTP با attempt/cooldown؛

uniform account recovery responses؛

security headers، CSP برای Web، HSTS و secure cookies؛

authorization matrix integration test؛

dependency/SAST/secret scan؛

threat model برای auth، payment، upload، agent fraud و review abuse؛

incident response و key rotation drill.

### privacy lifecycle

data inventory: چه داده‌ای، چرا، کجا، توسط چه نقشی و تا چه زمان؛

consent ledger و نسخهٔ policy؛

data access/export/correction/delete؛

retention matrix برای account، order، chat، location، document و logs؛

deletion با legal hold تفکیک‌شده؛

encryption برای PII/KYB documents؛

location تقریبی default و precise فقط هنگام نیاز/رضایت؛

public badge به‌جای نمایش مدرک خام؛

vendor/agent access logs و immutable admin audit.

## 4. آزمون و CI/CD

### حداقل هرم تست سرور

unit: Money، pricing، discount، transition و policy؛

repository integration با PostgreSQL/Testcontainers؛

security matrix برای anonymous/user/member/admin/superadmin/agent؛

concurrency: inventory reservation، wallet، payment callback؛

idempotency replay؛

migration from baseline + rollback/roll-forward rehearsal؛

provider contract برای payment/SMS/object storage؛

API contract/OpenAPI compatibility؛

smoke E2E برای browse → reserve و buy single-shop.

### حداقل تست KMP

domain/data mapper و Persian normalization؛

session refresh/logout/cancellation؛

checkout/payment state machine؛

ViewModel intent/effect tests؛

Ktor MockEngine integration؛

screenshot/golden compact/expanded، fa/en و light/dark؛

platform adapter tests؛

smoke روی Android، Web، Desktop و iOS simulator.

### required checks

# Client .\gradlew.bat --no-daemon check .\gradlew.bat --no-daemon :composeApp:lintRelease .\gradlew.bat --no-daemon :composeApp:bundleRelease .\gradlew.bat --no-daemon :composeApp:jsBrowserProductionExecutableDistribution .\gradlew.bat --no-daemon :composeApp:packageDistributionForCurrentOS # Server .\gradlew.bat --no-daemon --stacktrace test .\gradlew.bat --no-daemon --stacktrace bootJar

iOS روی macOS باید framework release و xcodebuild archive واقعی داشته باشد. exact taskها پس از تنظیم signing در CI تثبیت شوند.

CI روی pull request و branch اصلی اجرا شود؛ continue-on-error و artifact development برای release ممنوع است. coverage gate برای فایل‌های حساس، نه فقط میانگین کل repository، تعریف شود.

## 5. Android

### فنی

applicationId نهایی، versionCode/versionName اتوماتیک؛

release signing در secret store؛

AAB release، R8/minification/resource shrinking و mapping upload؛

HTTPS-only production و network security فقط debug؛

baseline profile/startup performance؛

permission minimization، خصوصاً location/camera/notification؛

deep link/app link verified و payment recovery؛

crash/ANR monitoring و staged rollout؛

64-bit و device compatibility testing.

پروژه اکنون targetSdk 36 دارد. سیاست جاری Google Play می‌گوید app جدید/update باید حداکثر یک سال از API اصلی جدید عقب باشد و برای deadline دقیق باید منبع رسمی چک شود؛ target 36 با الزام اعلام‌شدهٔ Android 16 در 2026 هم‌راستا است، ولی Play Console در روز انتشار مرجع نهایی است. منابع: Target API policy، timeline رسمی.

### Play/App stores

privacy policy عمومی و داخل app؛

Data Safety دقیق برای داده‌های خود app و SDKها؛

account deletion داخل app و web link؛

content rating، target audience و ads declaration؛

store listing فارسی/انگلیسی، screenshot/tablet assets؛

closed testing و staged production؛

test account بدون credential ثابت commit‌شده؛

verification کانال‌های Cafe Bazaar/Myket نیز جدا و با SDK/policy روز انتشار انجام شود.

Google Play برای همه appهای منتشرشده Data Safety می‌خواهد و حتی app بدون جمع‌آوری داده privacy policy لازم دارد. app دارای account creation باید مسیر حذف account ارائه دهد. منابع: Data Safety، Account deletion.

## 6. iOS

### فنی

base URL production HTTPS و ATS بدون exception گسترده؛

Keychain session؛

universal links و callback قابل‌بازیابی پس از kill؛

privacy manifest و Required Reason APIs؛

permission usage descriptions فارسی/انگلیسی؛

release framework و archive روی macOS؛

Bundle ID، signing certificate، provisioning و entitlements؛

App Store Connect/TestFlight metadata؛

crash reporting/dSYM upload؛

iPhone/iPad support matrix؛

media player و platform adapterهای واقعاً پیاده‌شده.

### review

app نباید placeholder، broken link یا feature demo گمراه‌کننده داشته باشد؛

review notes، test account و راه تست payment/reservation؛

privacy details و account deletion؛

physical-goods payment flow با guidance روز Apple بررسی شود؛

eligibility حساب developer و توزیع برای کاربران هدف ایران پیش از سرمایه‌گذاری انتشار قطعی شود.

مرجع نهایی: Apple App Review Guidelines. وضعیت کشور، قرارداد developer و مسیرهای توزیع می‌تواند تغییر کند و باید در روز تصمیم حقوقی/انتشار دوباره بررسی شود.

## 7. Web

کامپایل JS کافی نیست. artifact فعلی development و به‌دلیل OOM production build کنار گذاشته شده است.

الزامات:

production minified/hashed bundle و bundle budget؛

tree shaking/code splitting/lazy feature loading؛

SSR یا prerender برای صفحات city/cluster/shop/product؛

canonical URL، sitemap، robots، structured data و noindex policy؛

CSP، HSTS، secure cookie، CSRF در صورت cookie auth؛

XSS review، به‌خصوص rich content/blog/chat/upload؛

responsive compact/medium/expanded؛

keyboard/focus/screen reader؛

PWA manifest/service worker با cache policy و update UX؛

payment redirect recovery و refresh-safe navigation؛

Web Vitals و RUM؛

privacy/cookie disclosure متناسب با analytics واقعی؛

CDN/cache invalidation و rollback.

هدف اولیه performance بعد از اندازه‌گیری: LCP زیر 2.5s در p75 mobile، CLS زیر 0.1 و INP زیر 200ms؛ این‌ها باید با RUM واقعی ارزیابی شوند.

## 8. Desktop

package identity/versioning؛

Windows code signing و installer reputation؛

macOS signing/notarization اگر DMG ارائه می‌شود؛

Linux package metadata؛

secure credential store؛

auto-update با signed manifest و rollback؛

proxy/certificate/file-system behavior؛

keyboard shortcuts، menu، window resizing و high-DPI؛

crash dump privacy و upload consent؛

release channel stable/beta.

اگر ارزش مستقل desktop در pilot اثبات نشده، انتشار عمومی آن را عقب بیندازید؛ maintain کردن installer/update/security برای target بدون کاربر هزینه دائمی است.

## 9. حقوقی، مالی و پشتیبانی

این بخش چک‌لیست مهندسی است و جای مشاورهٔ حقوقی/مالیاتی نیست.

پیش از transaction:

تعیین نقش حقوقی: معرفی‌کننده، reservation intermediary یا marketplace؛

Terms of Use مصرف‌کننده؛

Seller Agreement و acceptable use؛

privacy policy و consent version؛

سیاست لغو، مرجوعی، refund، dispute و prohibited goods؛

نمایش هویت فروشنده، مشخصات کالا، هزینه کامل و زمان تحویل؛

durable receipt و snapshot شرایط معامله؛

قرارداد PSP/پرداخت‌یار و reconciliation/settlement؛

بررسی اینماد، مجوزها، مالیات/صورتحساب و مسئولیت هر طرف؛

moderation، appeal و law-enforcement request policy؛

SLA پشتیبانی و escalation مالی.

منابع برای بازبینی تخصصی: قانون تجارت الکترونیکی ایران، دستورالعمل حریم خصوصی کاربران، آیین‌نامه مقابله با پولشویی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

## 10. observability و SRE

### telemetry

structured logs بدون PII/secret؛

request/correlation id؛

traces برای checkout/payment/provider؛

metrics: latency/error/saturation، auth failure، inventory conflict، payment state، outbox lag، notification failure؛

product events با schema version و consent؛

reconciliation dashboard جدا از business analytics.

### alertهای بلاک‌کننده

callback 4xx/5xx یا verify mismatch؛

duplicate payment/idempotency conflict غیرعادی؛

balance/ledger invariant violation؛

oversell یا negative inventory؛

DB migration/replication/backup failure؛

auth brute-force spike؛

upload malware/type violation؛

error budget burn و queue lag.

### runbookها

payment provider outage؛

SMS outage؛

DB failover/restore؛

secret compromise؛

bad release rollback؛

stuck order/refund؛

fraudulent shop/agent؛

privacy deletion/export؛

major abuse/content incident.

## 11. release sequence

### R0 — internal development

P0 fixها، domain decision، migrations و test baseline. هیچ پول واقعی.

### R1 — staff alpha

داده synthetic، یک خوشه، Android/Web، بدون transaction یا با sandbox. هدف: flow و data quality.

### R2 — closed merchant pilot

Concierge + claim، storefront/search/reservation، حداکثر تعداد فروشگاه کنترل‌شده، support دستی. معیار: freshness و WVLO.

### R3 — paid pilot

single-shop pickup-first، سقف transaction، reconciliation روزانه، manual approval و rollback فوری.

### R4 — public cluster launch

پس از دو cohort سالم، store artifacts signed، legal/ops sign-off، on-call و staged rollout.

### R5 — adjacent cluster

فقط اگر contribution margin، merchant retention، no-result، cancellation و complaint guardrail سالم‌اند.

## 12. checklist روز انتشار

### T-7 روز

code freeze و release candidate؛

migration dry-run و restore drill؛

security/privacy review؛

provider capacity و contact escalation؛

support scripts و incident roles؛

store metadata و review accounts؛

synthetic probes و alert test.

### T-1 روز

backup verified؛

hashes/signatures/SBOM؛

smoke stage؛

feature flags default؛

rollback artifact؛

legal/payment sign-off ثبت‌شده؛

status page/communication template.

### T0

migration با observer؛

canary/staged rollout؛

monitor payment/order/error/latency؛

sample reconciliation؛

merchant support channel فعال؛

go/no-go checkpoint.

### T+1 و T+7

financial reconciliation؛

incident/complaint review؛

crash/ANR/Web Vitals؛

freshness/no-result/WVLO؛

rollback یا expansion decision.

## 13. تعریف GO

انتشار فقط وقتی GO است که:

هیچ P0 باز نیست؛

تمام financial invariant tests و concurrency/idempotency pass؛

migration و restore rehearsal موفق؛

account deletion/privacy disclosure آماده؛

artifact هر channel امضاشده و قابل rollback؛

alert و on-call آزمایش‌شده؛

یک مالک مشخص برای product، security، payment، support و release وجود دارد؛

خوشهٔ pilot، عرضه و تیم عملیات واقعی دارد؛

تصمیم حقوقی نقش پلتفرم و پرداخت مکتوب است.

# پرامپت مادر اجرای خودکار برنامهٔ راسته

متن زیر را بدون تغییر به عامل هوش مصنوعی اجراکننده بدهید. عامل باید از plans/README.md شروع کند و تنها یک task را در هر چرخه انجام دهد.

## Prompt

تو مسئول اجرای مرحله‌به‌مرحلهٔ برنامهٔ production-readiness پروژهٔ «راسته» هستی.

### مخزن‌ها

KMP client: C:\Users\p.kazemiyeh\StudioProjects\Rasteh_KMP

Kotlin Spring Boot server: C:\Users\p.kazemiyeh\StudioProjects\Rasteh_Kotlin_Spring_Boot

منبع حقیقت برنامه: C:\Users\p.kazemiyeh\StudioProjects\Rasteh_KMP\plans\README.md

### مأموریت این چرخه

plans/README.md را کامل بخوان.

اولین task با وضعیت [ ] NOT STARTED را که تمام وابستگی‌هایش [x] DONE هستند انتخاب کن.

فایل همان task را کامل بخوان؛ فایل‌های کد و قراردادهای اشاره‌شده را نیز قبل از تغییر بررسی کن. سپس checkbox همان ردیف در plans/README.md را [-] و metadata خود فایل task را IN PROGRESS کن؛ در هر لحظه فقط یک task می‌تواند در حال اجرا باشد.

اگر تصمیمی در بخش STOP لازم است، هیچ فرض تجاری/حقوقی/مالی نکن؛ checkbox را [?] و metadata فایل task را BLOCKED کن، گزینه‌ها و اثر هر گزینه را گزارش بده و توقف کن.

اگر مانعی نیست، فقط scope همان task را پیاده‌سازی کن.

قبل از تغییر، git status --short و SHA هر دو مخزن را ثبت کن. تغییرات موجود کاربر را حفظ کن.

تست‌ها را ابتدا برای رفتار بحرانی بنویس یا تکمیل کن، سپس پیاده‌سازی را انجام بده.

تمام commandهای بخش Verification را اجرا کن. هیچ failure را با حذف تست، continue-on-error، mock بی‌معنا یا تضعیف assertion پنهان نکن.

اگر API یا schema عوض شد، client/server، migration، OpenAPI/contract test و rollback/compatibility window را با هم کامل کن.

نتیجه را با شواهد در فایل task ثبت کن: فایل‌های تغییرکرده، commandها، نتیجه تست، migration، ریسک باقیمانده و commit/SHA.

تنها وقتی تمام Done whenها برقرارند، checkbox task در plans/README.md را [x] و metadata خود فایل task را DONE کن؛ این دو وضعیت باید همیشه همگام باشند.

بعد از اتمام یک task توقف کن و گزارش بده؛ task بعدی را در همان چرخه شروع نکن.

### قواعد غیرقابل‌مذاکره

هرگز secret، token، merchant id، credential دمو، شماره هویتی یا دادهٔ شخصی را چاپ یا commit نکن.

برای پول از Double/Float استفاده نکن؛ مقدار پول باید integer minor unit یا یک value object دقیق باشد.

endpoint حساس بدون بررسی server-side نقش و مالکیت قابل‌قبول نیست؛ پنهان‌کردن دکمه در UI امنیت نیست.

عملیات create/order/payment/refund/settlement باید idempotent باشد.

لغو coroutine باید با CancellationException دوباره throw شود.

migration تولیدی را destructive اجرا نکن؛ expand → backfill → dual-read/write در صورت نیاز → contract.

هیچ قابلیت placeholder یا «به‌زودی» را completed اعلام نکن.

برای web، indexability و semantic HTML/SEO را جدا از «کامپایل JS» اعتبارسنجی کن.

برای Android/iOS/Desktop release از signing واقعی، نسخه‌گذاری، crash reporting و rollback evidence استفاده کن.

برای قابلیت‌های قانونی/پرداختی، سند حاضر جای مشاور حقوقی، مالیاتی یا شریک پرداخت مجاز را نمی‌گیرد.

### قالب گزارش پایان چرخه

Task: <id + title> Status: DONE ¦ BLOCKED Baseline: client <sha>, server <sha> Changed: <paths> Migrations/contracts: <summary or none> Verification: <command → result> Security/privacy review: <result> Backward compatibility: <result> Evidence written to: <task file> Remaining risks: <list> Next eligible task: <id or none>

### سیاست شکست

اگر تست یا migration شکست خورد:

علت را تا سطح فایل/قرارداد مشخص کن.

تغییرات نامرتبط کاربر را دست نزن.

فقط rollback امن تغییرات خودت را انجام بده؛ از git reset --hard یا پاک‌سازی گسترده استفاده نکن.

task را DONE نکن.

مدرک شکست و اقدام بعدی را ثبت کن.

## پرامپت کنترل کیفیت مستقل پس از هر milestone

نقش تو reviewer مستقل است. فقط diff مربوط به milestone جاری و قرارداد task را بررسی کن. ابتدا defects را با P0 تا P3 گزارش بده؛ روی correctness، authorization/ownership، money precision، idempotency، concurrency، migration safety، privacy، API compatibility، tests و platform regressions تمرکز کن. موارد صرفاً سلیقه‌ای یا pre-existing را finding نکن. اگر finding نداری صریحاً بگو. هیچ فایل کد را تغییر نده.

## پرامپت ممیزی انتشار نهایی

تمام taskهای 00 تا 15 و evidence آن‌ها را audit کن. هیچ checkbox را از روی ادعا نپذیر؛ commandهای قابل‌بازتولید، artifactهای امضاشده، migration rehearsal، restore drill، SLO/alert، privacy/account deletion، store metadata و legal/payment sign-off را کنترل کن. خروجی فقط باید یکی از GO، CONDITIONAL GO یا NO-GO باشد و هر شرط باز را با owner، deadline و evidence لازم فهرست کند.

# پیوست — کاتالوگ تسک‌ها و پرامپت‌های اجرا

جزئیات کامل هر تسک در plans/tasks قرار دارد. این پیوست outcome، معیار اتمام و prompt آمادهٔ هر مرحله را فشرده می‌کند.

## Task 00 — قفل تصمیم‌ها و خط مبنای قابل‌بازتولید

Status: NOT STARTED  |  Risk: Medium  |  Dependencies: none

### خروجی

پیش از refactor، تصمیم‌های دامنه و انتشار به ADR تبدیل و baseline فنی قابل‌بازتولید می‌شود. خروجی این task کد feature جدید نیست؛ قرارداد تصمیمی است که از ساخت نسخهٔ سوم commerce جلوگیری می‌کند.

### معیار اتمام

☐ نقش حقوقی MVP ثبت شده یا task با owner تصمیم BLOCKED شده است.

☐ واحد پول و مدل canonical تصویب شده‌اند.

☐ خوشه/دستهٔ pilot و non-goals روشن‌اند.

☐ deprecation owner/window مشخص است.

☐ feature status matrix کامل است.

☐ baseline commandها پاس و evidence ثبت شده است.

☐ همه taskهای بعدی با تصمیم‌ها سازگارند.

### پرامپت اجرا

Task 00 را اجرا کن. ابتدا plans/README.md، CURRENT_STATE_AUDIT.md، TARGET_SYSTEM_DESIGN.md و همین فایل را کامل بخوان. هیچ feature پیاده‌سازی نکن. تصمیم‌های دامنه/حقوقی/پلتفرم را به ADRهای self-contained تبدیل کن، status matrix بساز، baseline هر دو repo را اجرا و evidence ثبت کن. اگر تصمیم مالک لازم است، task را BLOCKED کن و گزینه‌ها و پیامدهای دقیق را بده؛ حدس نزن. فقط پس از تحقق همه Done whenها وضعیت را DONE کن.

## Task 01 — رفع فوری نقص‌های امنیتی و مالی

Status: NOT STARTED  |  Risk: Critical  |  Dependencies: Task 00

### خروجی

exploitهای قطعی و جریان‌های مالی اشتباه بسته شوند، بدون آنکه refactor کامل commerce در این task انجام شود. این یک stop-ship patch با تست regression است.

### معیار اتمام

☐ تمام regression testهای بالا پاس‌اند.

☐ هیچ trust-all TLS یا production seed default باقی نمانده است.

☐ ownership/admin policy server-side enforce می‌شود.

☐ negative/concurrent wallet exploit بسته است.

☐ gateway amount و callback replay صحیح‌اند.

☐ negative quantity/oversell/status abuse بسته است.

☐ client هیچ موفقیت مالی را از deep link یا cart clear نتیجه نمی‌گیرد.

☐ evidence مالی با test name و output ثبت شده است.

### پرامپت اجرا

Task 01 را به‌عنوان stop-ship patch اجرا کن. فقط نقص‌های مستند TLS، seed/secrets، IDOR/admin، wallet، payment callback/amount/idempotency، marketplace quantity/stock/status و client payment/double-submit/cancellation را تغییر بده. ابتدا regression test بنویس. هیچ secret را چاپ نکن. هر تغییر schema migration نسخه‌دار و preflight داشته باشد. اگر invariant مالی قابل اثبات نیست قابلیت را خاموش کن و task را DONE اعلام نکن. تمام commandهای Verification را اجرا و evidence ثبت کن.

## Task 02 — محیط‌ها، secrets، session و logging امن

Status: NOT STARTED  |  Risk: High  |  Dependencies: Task 00

### خروجی

artifactهای dev/stage/prod reproducible، HTTPS-only و بدون credential hardcoded شوند و session هر target در storage مناسب نگهداری شود.

### معیار اتمام

☐ config matrix و fail-fast production وجود دارد.

☐ هیچ target production URL توسعه‌ای یا cleartext ندارد.

☐ log release redacted است.

☐ secure storage همه targetها یا support limitation مکتوب دارد.

☐ logout/session rotation تست شده است.

☐ demo credential در source/workflow نیست و rotation ثبت شده است.

☐ stage smoke با TLS واقعی پاس است.

### پرامپت اجرا

Task 02 را اجرا کن: environment matrix، HTTPS-only release، log redaction، secure session storage، refresh/logout hardening و credential hygiene. مقادیر secret موجود را هرگز چاپ نکن. برای هر target test یا support limitation صریح بده. release build باید بدون config معتبر fail شود. همه Verificationها را اجرا و فقط با evidence وضعیت DONE را ثبت کن.

## Task 03 — migration نسخه‌دار، تست پایه و observability

Status: NOT STARTED  |  Risk: High  |  Dependencies: Task 00

### خروجی

schema تولیدی قابل‌بازتولید، مسیرهای بحرانی دارای test harness و سرویس قابل‌مشاهده شود؛ پیش‌نیاز ایمن refactorهای دامنه.

### معیار اتمام

☐ Flyway تنها owner schema در stage/prod است.

☐ migration از empty و baseline پاس است.

☐ هیچ migration exception swallow نمی‌شود.

☐ Testcontainers/security/client test harness در CI required است.

☐ health/readiness/metrics/correlation id فعال و redacted است.

☐ alertهای auth/order/payment/inventory test شده‌اند.

☐ backup و restore drill با RPO/RTO ثبت شده است.

### پرامپت اجرا

Task 03 را اجرا کن. Flyway baseline را از schema واقعی بساز، ddl-auto را در stage/prod validate کن، migration tests با PostgreSQL واقعی/Testcontainers اضافه کن و CI را required کن. test harness client/server، health/metrics/tracing و restore drill را کامل کن. هیچ دادهٔ production را بدون backup/approval پاک نکن. اگر baseline واقعی نامشخص است BLOCKED شو، حدس نزن.

## Task 04 — یکپارچه‌سازی دامنهٔ marketplace

Status: NOT STARTED  |  Risk: High  |  Dependencies: Tasks 01 and 03

### خروجی

یک مدل canonical جایگزین دو stack موازی شود، بدون big-bang migration یا از دست‌رفتن داده. API قدیمی version/deprecate و telemetry برای مصرف باقی‌مانده ثبت شود.

### معیار اتمام

☐ مدل canonical در server/client منبع حقیقت است.

☐ backfill/reconciliation قابل‌بازتولید و بدون اختلاف unexplained است.

☐ API v1 versioned و paginated است.

☐ legacy endpointها read-only/deprecated و telemetry دارند.

☐ هیچ flow جدید به entity legacy write نمی‌کند.

☐ rollback/roll-forward و compatibility window ثبت شده است.

### پرامپت اجرا

Task 04 را به‌صورت expand/backfill/verify/contract اجرا کن، نه big-bang. دو stack catalog/marketplace و order را به مدل canonical Merchant/Shop/Product/Variant/ShopOffer/Inventory/Order تبدیل کن. mapping و compatibility را پیش از کد ثبت کن، API v1 و adapters بساز، migration dry-run و reconciliation اجرا کن. table/endpoint legacy را در همین task حذف نکن. اگر mapping پول یا ownership مبهم است BLOCKED شو.

## Task 05 — هویت، عضویت فروشگاه و نقش بازاریاب

Status: NOT STARTED  |  Risk: High  |  Dependencies: Tasks 01 and 04

### خروجی

single-role فعلی به platform roles + shop memberships تبدیل و نقش بازاریاب با least privilege، assignment و maker-checker اضافه شود.

### معیار اتمام

☐ هیچ تصمیم امنیتی به isVendor/isAdmin client محدود نیست.

☐ vendor global role منبع حقیقت نیست.

☐ authorization matrix test required CI است.

☐ field agent workflow و audit کامل است.

☐ separation of duties و least privilege اثبات شده است.

☐ role migration و rollback/compatibility مستند است.

### پرامپت اجرا

Task 05 را اجرا کن. یک permission catalog و authorization matrix بساز، global vendor role را به shop membership تبدیل و FIELD_AGENT/AGENT_SUPERVISOR را با assignment و maker-checker اضافه کن. server authority نهایی است؛ client فقط capability-aware UX می‌دهد. migration و audit را کامل و matrix tests را required کن. هیچ دسترسی مالی برای agent بدون تصمیم مکتوب اضافه نکن.

## Task 06 — مکان، فروشگاه، claim و onboarding

Status: NOT STARTED  |  Risk: Medium/High  |  Dependencies: Task 05

### خروجی

گراف واقعی بازار/پاساژ/راسته و lifecycle قابل‌اعتماد فروشگاه ساخته شود؛ seller self-service و agent-assisted onboarding به یک claim/verification pipeline واحد برسند.

### معیار اتمام

☐ shop و location/merchant جدا و canonical هستند.

☐ lat/lng و indoor hierarchy invariant دارند.

☐ claim/KYB/status/audit end-to-end کار می‌کند.

☐ seller و agent یک pipeline مشترک دارند.

☐ evidence خصوصی و retention-aware است.

☐ active/suspended boundaries در تمام mutationها enforce می‌شود.

### پرامپت اجرا

Task 06 را اجرا کن. مدل MerchantOrganization و ShopLocation و گراف Cluster/Building/Floor/Unit را جدا کن، PostGIS و geo query بساز و onboarding self-service/agent را به application/claim/verification واحد وصل کن. maker-checker، duplicate resolution، private evidence و status guard اجباری‌اند. نقشه گرافیکی پیچیده را بدون داده واقعی نساز. تست geo، claim race، suspension و privacy را اجرا کن.

## Task 07 — کاتالوگ، Offer، واریانت و موجودی تازه

Status: NOT STARTED  |  Risk: High  |  Dependencies: Tasks 04 and 06

### خروجی

هر فروشگاه بتواند یک محصول را به‌صورت ویترین، رزروپذیر یا قابل‌خرید عرضه کند؛ قیمت و موجودی از Product جدا و freshness قابل‌دیدن/اندازه‌گیری باشد.

### معیار اتمام

☐ یک Product/Variant و چند ShopOffer مستقل ممکن است.

☐ سه mode در DB/API/UI enforce و قابل‌فهم‌اند.

☐ inventory ledger/reservation concurrency-safe است.

☐ freshness timestamp و expiry در search/detail دیده می‌شود.

☐ bulk/one-tap update برای فروشنده وجود دارد.

☐ هیچ write جدید به ShopProduct legacy انجام نمی‌شود.

### پرامپت اجرا

Task 07 را اجرا کن. Product/Variant را از ShopOffer جدا و سه mode SHOWCASE/RESERVABLE/BUYABLE را با invariant دقیق بساز. Money exact، inventory adjustment/reservation، freshness SLA/expiry و bulk update ضروری‌اند. UI باید mode-aware و زمان آخرین تأیید را نشان دهد. concurrent oversell و stale behavior را با تست واقعی پوشش بده؛ هیچ مسیر legacy جدید نساز.

## Task 08 — جستجو، کشف محلی و SEO

Status: NOT STARTED  |  Risk: Medium/High  |  Dependencies: Tasks 06 and 07

### خروجی

کاربر با عبارت فارسی و context مکانی به فروشگاه/محصول تازه برسد، علت رتبه را بفهمد و صفحات عمومی از Web قابل index باشند.

### معیار اتمام

☐ search paginated و indexed است.

☐ ranking reasons در API/UI قابل‌مشاهده‌اند.

☐ freshness و verified signals رتبه را اثر می‌دهند.

☐ zero-result و search analytics تعریف شده‌اند.

☐ public Web pages بدون JS indexable و canonical هستند.

☐ sponsored placement شفاف و جداست.

### پرامپت اجرا

Task 08 را اجرا کن. PostgreSQL FTS/pg_trgm/PostGIS، normalization فارسی، pagination و ranking قابل‌توضیح بساز. freshness/verification/distance را در result و UI نشان بده و sponsored را جدا برچسب بزن. indexability Web را با HTML بدون JavaScript اثبات کن؛ اگر Compose Web کافی نیست ADR و public SSR/prerender shell بساز، نه ترفند meta. relevance corpus، query plan و structured-data tests را اجرا کن.

## Task 09 — تجربهٔ مصرف‌کننده، اعتماد و رزرو

Status: NOT STARTED  |  Risk: Medium  |  Dependencies: Tasks 05, 07 and 08

### خروجی

کاربر بدون اجبار به checkout بتواند فروشگاه/محصول را ذخیره، دنبال، مقایسه، تماس/مسیر، quote یا reserve کند و signal اعتماد معنادار ببیند.

### معیار اتمام

☐ save/follow canonical و idempotent است.

☐ quote/reservation lifecycle end-to-end و قابل‌ردیابی است.

☐ reviewها نوع/وزن/eligibility روشن دارند.

☐ moderation/report audit و appeal دارد.

☐ Activity timeline outcome واحد می‌دهد.

☐ WVLO event فقط برای نتیجهٔ تأییدشده تولید می‌شود.

### پرامپت اجرا

Task 09 را اجرا کن. saved/follow را canonical، quote/reservation را stateful و review را بر اساس verified purchase/visit/general بساز. report/chat/moderation باید authorization، pagination، audit و anti-abuse داشته باشند. WVLO فقط برای outcome قابل اثبات تولید شود. هیچ بیعانه یا hold مالی را قبل از task 12 اضافه نکن. تست idempotency، replay، expiry و ownership اجباری است.

## Task 10 — پنل فروشنده، ادمین و بازاریاب

Status: NOT STARTED  |  Risk: Medium  |  Dependencies: Tasks 05, 06 and 07

### خروجی

سه workspace بر اساس اقدام روزانه ساخته شود، نه یک menu مشترک با boolean role. هر action capability و audit روشن داشته باشد.

### معیار اتمام

☐ vendor چند فروشگاه را ایمن مدیریت می‌کند.

☐ agent workflow end-to-end و least privilege است.

☐ admin exception queue و audit دارد.

☐ privileged route مرکزی guard و server scope شده است.

☐ dashboardها projection/paginated هستند.

☐ فایل‌های god مرتبط شکسته و testable شده‌اند.

### پرامپت اجرا

Task 10 را اجرا کن. Vendor، Admin و Field Agent را به workspaceهای جدا و action-oriented تبدیل کن. capability server-side و route guard مرکزی، multi-shop isolation، agent offline/idempotent sync، admin audit/reason و paginated projections ضروری‌اند. dashboard فروشنده نباید اولین shop را hardcode کند. responsive master-detail و tests دسترسی/فروشگاه/آفلاین را کامل کن.

## Task 11 — بازطراحی، RTL، responsive و accessibility

Status: NOT STARTED  |  Risk: Medium  |  Dependencies: Task 00

### خروجی

یک design system با هویت راسته و UX متناسب compact/medium/expanded ساخته شود؛ journeyهای اصلی بر feature grid غلبه کنند و معیارهای accessibility/i18n قابل‌آزمون شوند.

### معیار اتمام

☐ production primary nav بر journey است، نه feature tile showroom.

☐ MVP screenها compact/medium/expanded واقعی دارند.

☐ هیچ interactive target زیر 48dp در migrated scope نیست.

☐ icon-only action label و focus visible دارد.

☐ fa/en و RTL/LTR واقعی‌اند؛ literal copy در migrated scope صفر است.

☐ token drift/Carmilla leftover در public API حذف شده است.

☐ screenshot/a11y matrix در CI pass می‌شود.

☐ user test findings P0/P1 بسته شده‌اند.

### پرامپت اجرا

Task 11 را با plans/DESIGN_AUDIT.md اجرا کن. Hallmark tells را رفع کن: feature tile grid، mobile canvas کشیده‌شده، token/rebrand drift، icon/state inconsistency و placeholder routes. design system semantic، IA journey-based، responsive واقعی، RTL/LTR، localization و accessibility 48dp/semantics/focus بساز. مهاجرت را screen-by-screen انجام بده و screenshot/a11y matrix را required کن؛ redesign نمایشی بدون contract داده نساز.

## Task 12 — خرید تک‌فروشگاهی، پرداخت، refund و تسویه

Status: NOT STARTED  |  Risk: Critical  |  Dependencies: Tasks 01, 04, 07 and 09

### خروجی

فقط Offerهای BUYABLE یک فروشگاه وارد cart شوند و checkout pickup-first با قیمت snapshot، رزرو موجودی، پرداخت idempotent، ledger، refund و reconciliation قابل‌اثبات کار کند.

### معیار اتمام

☐ تمام invariantها در DB/service/test enforce‌اند.

☐ duplicate/replay/concurrency تست‌شده‌اند.

☐ client payment success را از server می‌گیرد.

☐ refund و inventory compensation کامل است.

☐ ledger/reconciliation auditپذیر است.

☐ policy/PSP/legal sign-off ثبت شده است.

☐ sandbox E2E و failure recovery پاس است.

### پرامپت اجرا

Task 12 را فقط برای single-shop pickup-first اجرا کن. pricing snapshot، Money exact، inventory reservation، order/payment/refund state machine، idempotency، provider verify، append-only ledger و reconciliation را end-to-end بساز. client موفقیت را فقط از server state می‌گیرد. تست concurrency/replay/restart/refund و sandbox E2E اجباری است. بدون sign-off حقوقی/PSP یا با mismatch مالی task را DONE نکن؛ wallet/escrow/multi-shop را گسترش نده.

## Task 13 — رسانه، اعلان، پشتیبانی و moderation

Status: NOT STARTED  |  Risk: High  |  Dependencies: Tasks 05, 07 and 09

### خروجی

آپلود امن و پایدار، notification قابل‌اعتماد و workflow پشتیبانی/moderation با audit و privacy ساخته شود.

### معیار اتمام

☐ production file روی local container disk منبع حقیقت نیست.

☐ فایل قبل از publish validate/scan می‌شود.

☐ notification at-least-once ولی user-visible deduplicated است.

☐ preference/template/delivery status موجود است.

☐ moderation queue، SLA، audit و appeal دارد.

☐ retention/delete و access policy تست شده است.

☐ unsupported media/live routes production-disabled هستند.

### پرامپت اجرا

Task 13 را اجرا کن. local public upload را به object-storage quarantine/validate/re-encode/scan/lifecycle تبدیل کن؛ original filename path نشود. transactional outbox/inbox، notification preferences/templates/retry/dedupe و moderation/support queue با SLA/audit/appeal بساز. privacy و least privilege را test کن. featureهای media/live بدون adapter واقعی همه targetها را production-disabled نگه دار.

## Task 14 — زیرساخت تولید، تطبیق و انتشار چهار پلتفرم

Status: NOT STARTED  |  Risk: Critical  |  Dependencies: Tasks 02, 03, 11, 12 and 13

### خروجی

یک release candidate واقعی با backend production-ready و artifactهای امضاشدهٔ کانال‌های تصویب‌شده ساخته شود. نتیجه نهایی GO/CONDITIONAL GO/NO-GO با evidence است.

### معیار اتمام

☐ هیچ P0/P1 انتشار باز نیست.

☐ channelهای approved artifact signed و reproducible دارند.

☐ Web production—not development—منتشر می‌شود.

☐ stage/provider/restore/rollback rehearsals پاس‌اند.

☐ privacy/account deletion و policies live هستند.

☐ alert/on-call/support آماده‌اند.

☐ independent audit نتیجه GO یا شروط دقیق Conditional GO داده است.

### پرامپت اجرا

Task 14 را با اجرای کامل plans/RELEASE_READINESS.md انجام بده. release candidate را روی stage واقعی، migration/restore/rollback، load/security/privacy و provider sandbox بررسی کن. Android/iOS/Web/Desktop را فقط طبق scope مصوب و با artifact signed/reproducible تحویل بده؛ Web development bundle قابل قبول نیست. evidence hashes، store checks، SLO/alerts و approvals را ثبت کن و فقط با GO واقعی DONE کن.

## Task 15 — پایلوت خوشه‌ای، analytics، رشد و درآمد

Status: NOT STARTED  |  Risk: Medium/High  |  Dependencies: Tasks 08, 09, 10 and 14

### خروجی

یک micro-cluster با عرضهٔ متراکم و outcome واقعی راه‌اندازی، economics/retention/freshness اندازه‌گیری و تصمیم گسترش یا توقف بر داده گرفته شود.

### معیار اتمام

☐ pilot cluster/dataset و interview evidence ثبت است.

☐ instrumentation و metric definitions audit شده‌اند.

☐ دو cohort حداقل ارزیابی شده‌اند.

☐ thresholdها با دادهٔ واقعی بازتنظیم شده‌اند.

☐ monetization experiment بدون آسیب guardrail اجرا شده است.

☐ تصمیم مکتوب Scale / Iterate / Stop گرفته شده است.

☐ expansion بدون gate انجام نشده است.

### پرامپت اجرا

Task 15 را به‌عنوان pilot واقعی یک micro-cluster اجرا کن، نه launch سراسری. universe عرضه، concierge/claim playbook، event schema و WVLO را تعریف کن؛ دو cohort را با freshness، retention، no-result، complaint و contribution margin بسنج. reward agent بر activation/retention باشد. monetization را مرحله‌ای و شفاف آزمایش کن. فقط با decision log داده‌محور Scale/Iterate/Stop و رعایت expansion gate task را DONE کن.

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.